## 壹、規劃緣起與目的

高速公路嘉義交流道附近特定區計畫(以下簡稱本特定區計畫)位於嘉義市及嘉義縣太保市之交界處，係為避免中山高速公路通車後，附近地區發展失序而劃定之嘉義市、縣聯合都市計畫。在南部區域計畫及嘉義市綜合發展計畫中，皆以貨物轉運中心區作為本特定區計畫發展之核心功能，都市計畫規劃亦以此為主要發展方向；惟本特定區計畫於民國66年公告實施至今已久，發展情況並不如預期，不僅都市計畫貨物轉運中心區尚未有業者進駐，位居嘉義市主要入口門戶地區之北港路二側農業區更因違規使用造成紊亂之都市景觀，對全市整體發展影響甚鉅。

另已全線通車之第二高速公路、發布實施之高速鐵路特定區計畫、興建中之高速鐵路及國立故宮博物院南部院區興闢計畫等重大建設計畫皆將與本特定計畫區產生極大之競合效果，過去之發展定位已明顯不合時宜，實有對本特定計畫區進行再定位之必要，以提高土地利用價值、促進地區繁榮並解決入口門戶地區之景觀問題。

有鑑於此，嘉義市政府乃委託辦理「高速公路嘉義交流道附近特定區北港路二側土地區段徵收可行性評估及主要計畫規劃案」(以下簡稱本案)，規劃研訂本案規劃範圍之適宜發展定位並評估以區段徵收方式開發之可行性，如評估可行，則繼續後續之都市計畫變更作業。

## 貳、規劃與研究範圍界定

本案之規劃範圍經綜合參酌都市計畫、實際地形、土地使用及地籍界線後，東及東北至本特定區計畫範圍界；北以河川區(中央排水幹線)南界、向東至本特定區計畫範圍界之延伸線、污水處理場用地範圍線及現有墳墓使用土地邊界為界；西北以現況道路西側、農業區分區界及北港路南側為界；西至農業區與20公尺都市計畫道路界線；南側則至特一號道路北側界線，面積約209.26公頃。行政里包括竹村里、下埤里、北湖里、保安里及大溪里等五行政里，地籍地段包括鳥岫段、下埤段、溪厝段、大溪段及溪東段等五地段。規劃範圍示意圖詳見圖1-2-1所示；規劃範圍之行政區及地籍地段界線示意圖詳見圖1-2-2所示。

本案之研究範圍以嘉義市及嘉義縣太保市為主，並將視規劃分析目的調整擴大至嘉義縣市或南部區域。

## 參、規劃內容

依合約書規定，本規劃之委託規劃內容如下：

#### (一)整體規劃工作

##### 1.現況調查與資料蒐集分析

###### (1)相關政策、法令與計畫研析。

###### (2)自然環境現況調查：

A.蒐集計畫區之地形、地勢、水文、氣候、地質、坡度、土壤及資源條件等相關資料。

B.查詢相關禁限建規定及範圍區位。

C.綜合分析計畫區發展之限制因素。

###### (3)社會經濟環境現況：人口成長及產業發展現況。

###### (4)實質環境現況

A.土地使用現況調查：進行地面層之土地使用現況調查與分析，並綜合整理土地使用現況圖；其調查項目包括土地使用類別、分布及使用情形等。

B.道路系統調查：現有道路系統及服務現況分析。

C.公共設施調查：包括公共設施之種類及分布、服務現況(計畫或使用面積)等。

##### 2.範圍界定

###### (1)研究範圍界定。

###### (2)計畫範圍劃定。

###### (3)區段徵收範圍(含不納入區段徵收範圍)之劃定。

##### 3.發展定位與課題對策研擬。

###### (1)發展定位與開發規模之研擬。

A.發展定位之研訂。

B.發展需求預測。

###### (2)發展潛力與限制條件分析。

###### (3)規劃課題與對策研擬。

##### 4.實質計畫研擬

###### (1)整體規劃構想

A.土地使用計畫

B.道路系統計畫

C.公共設施計畫

D.土地使用分區管制計畫

E.不納入區段徵收範圍之開發方式與構想

###### (2)事業及財務計畫

##### 5.結論與建議

###### (1)結論

###### (2)後續辦理事項與相關配合事項之建議

#### (二)區段徵收可行性分析

##### 1.地籍及產權資料整理及歸戶分析

##### 2.地主說明會及地主意願問卷調查意見分析

##### 3.不動產市場調查分析

##### 4.財務可行性分析

###### (1)產權分析：土地權屬及公告現值分析

###### (2)用地取得分析

###### (3)土地處分方式分析

###### (4)開發成本估算

A.區段徵收行政作業費概估

B.土地及地上物補償費概估

C.工程費概估

D.利息概估

###### (5)預估抵價地標售價格及區段徵收財務分析

###### (6)敏感性分析

##### 5.開發方式之研析

###### (1)開發期程之研訂

###### (2)開發方式分析

###### (3)開發方式建議

##### 6.區段徵收可行性分析綜合結論及建議

##### 7.區段徵收替代方案之研擬(區段徵收評估不可行時)

#### (三)變更主要計畫

##### 1.資料蒐集及規劃分析

##### 2.擬具變更計畫書圖及有關書件【依「都市計畫法」、「都市計畫定期通盤檢討實施辦法」及「都市計畫書圖製作規則」等相關規定，製作計畫書、圖(計畫書、圖應經都市計畫執業技師核章)，辦理都市計畫之各項程序與業務。】

##### 3.都市計畫公開展覽及說明會

##### 4.市都委會審議及修正【本計畫案送都市計畫委員會審議與委員會要求應辦、增辦事項(應包含規劃範圍內人口、經濟、自然環境及社經現況分析)】

##### 5.內政部都委會審議及修正【審議作業協助及答詢(含公告事項、陳情意見整理與分析、協助座談會、說明會之召開及意見整理分析，並派員參加各場次都市計畫委員會會議)】

##### 6.嘉義市政府為辦理本案要求應辦、增辦之都市計畫相關業務。

## 肆 綜合結論

### 一、本規劃區之發展定位與機能

考量本市之整體均衡發展、相關施政方針、鄰近地區之重大觀光發展建設計畫及規劃區內之地主意願，建議本規劃區之發展定位及都市機能如下：

#### (一)發展定位

以「嘉義市新都心」為發展主軸，以提供高品質旅遊支援服務為主要發展目標，並兼具休閒、文化、商業及居住等複合式機能。透過整體規劃改善本市入口門面景觀，並搭配地方特色藝文環境基礎，發揮小而美之城市個性，共同打造以精緻休閒為核心之新都市發展中心區。

#### (二)都市機能

##### 1.在規劃範圍內，以改善原有居住及產業環境為主要目的。

##### 2.在嘉義市之整體發展上，以精緻休閒區作為新都心軸帶之具體展現。

##### 3.在鄰近鄉鎮之服務上，以滿足生活消費為發展重心。

##### 4.在其他遠距地區角色之扮演上，作為嘉義縣市行旅服務之中心。

### 二、建議引進之都市機能

依服務範圍不同，建議引進之都市機能項目如下：

#### (一)以本規劃區為主要服務範圍者

##### 1.地區性公共設施，如公園、兒童遊樂場等。

##### 2.一般住宅。

##### 3.拆遷安置儲備住宅。

##### 4.特色主題住宅。

##### 5.乙種工業區。

##### 6.高科技產業。

##### 7.一般零售業。

##### 8.批發市場。

##### 9.金融服務。

#### (二)以嘉義市為主要服務範圍者

##### 1.全市性公共設施，如消防隊。

##### 2.拆遷安置儲備住宅。

##### 3.特色主題住宅。

##### 4.高科技產業。

##### 5.批發市場。

##### 6.精緻休閒場所，如藝術餐廳、小劇場、音樂酒吧、精品店、體驗型藝品店等。

#### (三)以鄰近鄉鎮為主要服務範圍者

##### 1.大型量販店。

##### 2.批發市場。

#### (四)以其他遠距地區為主要服務範圍者

##### 1.旅遊資訊服務中心。

##### 2.精緻休閒場所，如藝術餐廳、小劇場、音樂酒吧、精品店、體驗型藝品店等。

##### 3.旅遊及運輸服務，如旅館、觀光旅館、國際觀光旅館、小客車租賃、旅行社等。

##### 4.金融服務。

### 三、整體空間發展構想

#### (一)以北港路及特一號道路間之完整區域作為展現新都心藝文軸帶之重點發展區，鼓勵引進旅遊、運輸、住宿、金融服務、精緻休閒場所及產業，如藝術餐廳、小劇場、音樂酒吧、精品店、體驗型藝品店等。並考慮以嘉義市三大地方藝文特色(管樂、石猴及交趾燒)作為分區主題，分別將各項藝文之活動或元素融入空間規劃、商業活動及日常生活當中，共同形成嘉義市新的藝文休閒生活區。

#### (二)東西側入口處配設大型公園，用以界定空間、改善景觀、舒緩交通及強化主題。

#### (三)北港路以北，中央排水幹線以東區域規劃為市民生活休閒地區，提供一般商業區、特色主題住宅及親水公園等設施。

#### (四)為便於鄰近鄉鎮居民利用，並減少北港路之通過性車流量，將果菜批發市場、魚市場及主要供引進大型量販店使用之第三種商業區配置於鄰近交流道地區。

#### (五)主要供引進汽車展售、保養維修、傢俱展售等使用之第二種商業區，集中配置於北港路北側地區，便於規劃適宜之公共設施，並可產生聚集經濟效果。

#### (六)規劃大街廓產業專用區，提供高科技相關產業進駐，以創造就業機會並符合當地居民期望。

#### (七)工業區考量現有土地使用情況，建議集中劃設於原工乙(五)及鄰近地區，以利整體規劃利用。

#### (八)考量本規劃區內、外現有住宅區之分布及航空噪音管制區之限制，將主要供拆遷安置使用之第二種住宅區配設於規劃區北界及西界地區；並將學校用地配設於規劃區北界地區，以便利區內及區外居民使用。

#### (九)加油站專用區除位於規劃之公園用地者外，建議配合現況使用劃設。

#### (十)機關用地依使用現況及需求建議劃設。

#### (十一)配合嘉義市政府交通局需求，於未來公車捷運系統預訂設置之嘉義BRT交流道東站附近設置車站用地(客運轉運集散站)一處，以便整合現有各民營業者之所需。

### 四、實質規劃構想方案

#### (一)總開發面積：209.26公頃。

#### (二)第一種住宅區面積：6.81公頃(占全區面積3.25%)。

#### (三)第二種住宅區面積：6.02公頃(占全區面積2.88%)。

#### (四)第三種住宅區面積：3.53公頃(占全區面積1.69%)。

#### (五)乙種工業區面積：9.12公頃(占全區面積4.36%)。

#### (六)第一種商業區面積：15.81公頃(占全區面積7.56%)。

#### (七)第二種商業區面積：11.16公頃(占全區面積5.33%)。

#### (八)第三種商業區面積：3.20公頃(占全區面積1.53%)。

#### (九)第一種新都心專用區面積：27.89公頃(占全區面積13.33%)。

#### (十)第二種新都心專用區面積：23.16公頃(占全區面積11.07%)。

#### (十一)產業專用區面積：14.38公頃(占全區面積6.87%)。

#### (十二)加油站專用區面積：1.21公頃(占全區面積0.58%)。

#### (十三)河川區面積：2.98公頃(占全區面積1.42%)。

#### (十四)公共設施用地面積：83.99公頃(占全區面積40.14%)。

### 五、土地使用分區管制計畫構想

除下列各點外，比照現行都市計畫書之規定內容辦理。

#### (一)指定特定地區建築基地增加退縮建築距離。

#### (二)規定新都心專用區之容許使用項目及開發強度。

#### (三)指定特定地區之最小基地開發面積。

#### (四)指定特定地區建築基地於開發建築前須先送都市設計審議委員會審議。

### 六、開發方式建議

#### (一)除下列地區應剔除於區段徵收範圍外，其餘地區依區段徵收作業方式進行開發：

##### 1.屬現行都市計畫農業區以外分區或公共設施用地，目前已依計畫使用，且規劃後維持原計畫者，計有住宅區2處、乙種工業區、加油站專用區及機關用地各1處，面積合計約13.68公頃。

##### 2.屬現行都市計畫農業區合法加油站者，計有位於規劃區東側之現有農業區加油站2處及近期申請設置之農業區加油站3處，面積合計約0.75公頃。

##### 3.屬現行都市計畫道路用地，尚未開闢並已編列土地徵收與施工經費者，計有位於規劃區西側之污水處理廠出入道路1處，面積約1.06公頃。

#### (二)以分期分區方式辦理區段徵收

由於本計畫面積較大，為避免因財務之排擠效果而造成實際執行上之困難，故建議以分期分區方式辦理區段徵收。依據本計畫整體規劃構想及財務面可行性之考量，建議分為二期辦理，並考量本案主要開發目的，依下列原則界定分區範圍，分期分區之範圍請參考圖8-2-1：

##### 1.第一期區段徵收範圍

###### (1)本計畫兩側端點公園為本市入口門戶意象重點規劃區，應優先進行開發。

###### (2)北港路以南之踩街廣場帶為新都心之核心設計，並為配合2011年將於本市舉辦之世界管樂節，應優先進行開發。

###### (3)批發市場有其需求之急迫性，其鄰近發展街廓及道路用地應優先進行開發。

###### (4)北港路兩側之農業區工、商活動頻繁，惟土地違規使用情形日漸嚴重，應優先以都市設計之管制，逐步改善市容並建立入口意象之空間。

##### 2.第二期區段徵收範圍

其他產業專用區、學校用地、部分商業區及住宅區，可俟發展需求更為明確時再予以開發，故納入第二期區段徵收範圍。

### 七、執行策略

#### (一)優先取得市政府個案變更之認定函，以專案辦理變更都市計畫。

#### (二)加強居民之溝通，提高民眾之認同度，以加速開發時程。

#### (三)以較優惠方式處理被剔除區段徵收範圍線部分分割之土地。

#### (四)市府主動引進特定優良廠商，發揮觸媒效果。

#### (五)地主仍多未表態，應提高民意支持度，以利推動開發。

#### (六)透過公辦主題活動、創作競賽等強化地區特性。

#### (七)應結合民間力量執行廣場之管理維護工作。

### 八、預期開發效益

除區段徵收之正面財務效益外，尚有許多經濟面與社會面難以量化之多重效益：

#### (一)配合政策方向，均衡都市發展。

#### (二)建立入口意象，改善門戶景觀。

#### (三)活絡地方經濟，增加政府稅收。

#### (四)規劃完善公共設施，提升地區環境品質。

#### (五)規劃完善道路系統，改善地區交通問題。

#### (六)辦理土地重新合併分割，解決土地持分複雜問題。

### 九、地主意願調查結果

#### (一)有效問卷之回收率以問卷數計約佔寄發總問卷數之26.10%，佔有效寄達問卷數之30.26%；以涵蓋面積計則約佔寄發問卷總涵蓋面積之35.08%，佔有效寄達問卷涵蓋面積之38.92%，回收率尚稱良好。

#### (二)多數居民皆願意配合政府辦理變更及開發事宜。

#### (三)贊成以區段徵收方式開發之比例約為78.60%，不贊成之比例約為12.91%。若分析對區段徵收影響瞭解之受訪者，則瞭解者其回答贊成之比例將接近84%；同時不贊成之比例亦下降到8%左右，顯示透過與民眾之溝通將可提高民眾贊成以區段徵收方式開發之意願。

#### (四)不贊成以區段徵收方式開發之主要原因為「目前土地已作為非農業使用」及「土地補償方式造成損失」等，皆可透過規劃考量及溝通協調適度消弭。

#### (五)反對地主多數不願意配合多數意見進行區段徵收開發，顯示反對區段徵收之地主態度極為堅決，未來實際開發時應妥為界定區段徵收範圍，並做好溝通協調之工作。

#### (六)希望領回抵價地者約為70.47%，希望部分領回現金，部分領回抵價地者約為12.54%。若分析對區段徵收影響瞭解之受訪者，則希望領回抵價地之比例提高為77.70%，顯示經由溝通說明，亦可提高區段徵收範圍內地主領回抵價地之意願。

#### (七)希望引進之產業內容前四名(表達意見數超過20者)依序為一般商業區、大型商場及百貨公司、高科技產業及休閒觀光產業。

### 十、財務分析結果

本計畫假設抵價地平均發還比例為45%；地主申領抵價地比例為75%(參考本計畫區地主意願調查結果)所進行之財務分析結果，依第一期及第二期範圍分述如下：

#### (一)第一期範圍

##### 1.區段徵收面積：111.31公頃。

##### 2.開發費用估算：包含地價補償費、公共設施費用、土地整理費用及利息，計算至開發工程完成後半年止，總開發費用合計568,211萬元。

##### 3.預估總收入：收入項目包括可標售土地之標售收入及公共設施之有償撥用或讓售土地收入等，合計約892,235萬元。

##### 4.預估盈餘：324,024萬元。

#### (二)第二期範圍

##### 1.區段徵收面積：82.46公頃。

##### 2.開發費用估算：包含地價補償費、公共設施費用、土地整理費用及利息，計算至開發工程完成後半年止，總開發費用合計349,923萬元。

##### 3.預估總收入：收入項目包括可標售土地之標售收入及公共設施之有償撥用或讓售土地收入等，合計約592,685萬元。

##### 4.預估盈餘：242,762萬元。

### 十一、區段徵收可行性分析結果

本規劃區以區段徵收方式進行開發，在法令面、政策面、民意面、規劃面、市場面及財務面而言，皆具有可行性。

#### (一)土地徵收條例第4條第1項第3款及都市計畫法第58條之規定，本案採區段徵收方式開發，在法令上確屬可行。

#### (二)規劃區以「嘉義市新都心」為發展定位，以提供高品質旅遊支援服務為發展重心，並將地方藝文特色融入產業、空間及活動當中，與中央政府之國家重點發展政策、重大建設計畫、嘉義縣施政主軸及本市全市之區域均衡發展皆能相互配合，在政策上確屬可行。

#### (三)依據意願調查分析之結果，表達贊成本規劃區以區段徵收方式開發者之比例遠高於不贊成之比例，顯示贊成本規劃區以區段徵收方式開發係屬多數人之意見；而主要持反對意見者，多屬誤認其權利將會受損使然，皆可透過規劃考量及溝通協調等方式適度消除地主之疑慮。故在地主之支持上，亦具有可行性。

#### (四)地主希望領回抵價地之比例高(以所有回覆者計算為70.47%，以區段徵收瞭解程度高者計算則提高至77.70%)，顯示地主對本規劃區未來之發展亦具有信心；如此對於本案區段徵收土地補償費之資金需求壓力相對減少，亦可提高財務之可行性。

#### (五)在本規劃採用相對保守之假設條件下進行之財務試算結果可知，本區段徵收開發完成後，將有約56億之盈餘產生，在財務上極具可行性。

#### (六)未來若銷售狀況不佳，可適度依市場反應調降售價；依本規劃財務試算之結果，當第一期範圍土地之平均標售單價調降至6.23萬元/坪以下時，該期區段徵收之財務將無法平衡。然而以本規劃區之區位條件及規劃內容而言，未來第一期範圍土地之均單價應遠高於每坪6.23萬元之水準。

## 伍、建議事項

為使本規劃案得以順利有效推動，建議後續應配合辦理之事項如下：

### 一、優先將本案核定列入市政府施政方針、施政計畫之重大設施建設計畫，以利專案辦理變更都市計畫。

為符合都市計畫法第27條第一項第四款有關都市計畫經發布實施後得迅行變更之要件「為配合中央、直轄市或縣(市)興建之重大設施時」，依內政部93.01.07.台內營字第0920091111號函釋之認定原則，應以設法符合其中「已列入地方政府施政方針、施政計畫之重大設施建設計畫者」為宜。

依本案之性質，建議列入市府「市政168，嘉義一路發」施政主軸當中，「6」大施政目標內之「美麗的城市：文化藝術、城市行銷」項下之重大設施建設計畫，並據以認定為配合縣(市)興建之重大設施，以符都市計畫法第27條辦理個案變更之規定。

### 二、以較優惠方式處理被剔除區段徵收範圍線部分分割之土地。

本規劃區考量土地使用之完整性，於規劃方案建議剔除區段徵範圍時，將造成土地之部分分割，並將對現有地主造成影響。故應以優惠方式處理被剔除區段徵收範圍線部份分割之土地，如以地易地，或提供較優惠措施買回產權等，並於開發前優先與此部份地主協調溝通，取得地主同意為宜，以減少開發阻力。

### 三、由民間參與投資區段徵收開發為宜。

依現行法令規定，土地徵收權之行使主體，係為縣(市)政府。惟考量市府人力及財政狀況，建議比照國內近期類似開發案例模式，由嘉義市政府主管本案區段徵收業務，由民間廠商(土地所有權人亦可組織開發團隊)參與開發，並以承受剩餘可建築土地之方式辦理，將可提高開發之可行性。

### 四、應提高民意支持度，以利推動開發。

本案地主意願調查中，雖然回覆表達贊成區段徵收開發之比例接近八成，然而問卷回收所涵蓋之面積約為私有地總面積之32%，其代表性稍嫌不足。然於本案辦理地主問卷調查之過程中(包括辦理說明會、駐點說明及調查期間地主之電話詢問等)可明顯發現透過溝通說明，可增加地主之配合意願，故建議於後續都市計畫變更階段，配合多加宣導，如發放宣傳資料，提前公開徵求民眾意見等，以提高民意支持度，利於後續開發作業之推動。

### 五、特一號及世賢路邊土地之公告現值調整。

特一號及世賢路邊土地目前之公告現值與北港路二側土地間有不小差距，然在維持現狀農業區之情況下，就未來之發展性而言，二者間之土地價值應大致相當。如以目前之土地公告現值為基準計算土地補償費或領回抵價地之權利價值將有失公平，故建議於區段徵收作業開始前整體考量調整公告現值，將二者間之差異縮小，較符合公平性，並可有效提高地主之配合意願，減少開發阻力。

### 六、保留特定可處分土地，引進觸媒產業

本規劃區目前仍以農業使用為主，開發後應先由市府協助引進較重點式之產業或商家作為「觸媒」，以加快規劃區之發展速度。建議可於下列地區保留特定之可處分土地，引入觸媒產業：

#### (一)西北側地區之第三種商業區，可引入知名量販店帶動該區之購買活動。

#### (二)南側新都心軸帶內之第二種新都心專業區，可引入一定數量之交趾陶工作坊，加強該區之文化體驗功能。

#### (三)東北側地區較大街廓之第一種商業區，可引入服飾、配件等之暢貨中心，供市民逛選。

### 七、優先建立主題公共設施及特色街道傢俱系統

區段徵收地區之公共設施係屬優先開闢之情況，建議在景觀意象上先針對規劃區之發展主題配合設計，可考慮之內容如下：

#### (一)主題公共設施：如石猴雕塑公園或廣場、管樂公園或廣場等。

#### (二)特色街道傢俱系統：如交趾陶候車亭、石猴座椅、管樂造型座椅、燈具、石猴阻車石等。

### 八、提高規劃設計經費

本規劃區未來之發展定位偏向商業性質，加上區位條件優越，未來土地標售之價格及標脫率皆可以預期，預計區段徵收辦理完成後應有不錯之盈餘。而同時本規劃區亦肩負入口門面景觀之重任，故建議實際辦理區內公共設施興闢前，針對公園、廣場、道路植栽及街道傢俱等重要影響市容景觀之元素，提撥較多經費先行委託規劃設計，期能有效建立本市之入口門戶景觀，同時提高本區土地之價值。

### 九、加強地區行銷工作

本規劃區係以提供旅遊支援服務為主要機能，服務對象以國內外各地之遊客為主，故知名度為本地區未來發展成功與否之重要關鍵；故建議市府應主動透過公部門之宣傳管道，如政策文宣、納入觀光局宣傳體系等，讓潛在顧客瞭解認識本規劃區。同時可儘量於本規劃區內之公共開放空間舉辦公益活動、競賽、文化表演等活動以帶來人潮，活絡發展。