嘉義市原署嘉醫院闢建廣場工程計畫

- 規劃目標

本基地原是署立嘉義醫院院址，因該院建物及相關設施老舊，於民國91年搬至本市北港路現址，本府於93年9月30日變更嘉義市都市計畫(不含嘉義交流道附近特定區及仁義潭風景特定區)通盤檢討發布更改土地使用分區由機關用地改為廣場用地，並得依「都市計畫公共設施用地多目標使用辦法」規定，優先做停車場多目標使用，因此，本計畫擬定開發計畫長期將以廣場兼停車場多目標使用方式辦理開闢。

本區面積約1.42公頃，基地方正，區位適中，期望藉由本基地都市開放空間的開闢，能達到紓解附近地區發展壓力，並提供適當的公共設施，以提昇週邊民眾生活服務水準。在符合法規前提下，進行整體規劃設計目標如下：

1.提供多元化功能，以滿足不同使用對象之休閒需求。

2.有效引導周邊商業區發展，促進區域觀光事業及產業文化之發展。

3.配合周邊交通建設與商業區停車需求，闢建地下停車場，解決鄰近道路停車問題，以利交通順暢。

- 基地範圍

本廣場位於興中街（東）、北榮街（南）、文化路（西）、民權路（北）街廓範圍內，面積約1.42公頃，初步綠美化完成。

- 經費與計畫執行概述

95年度已編列經費新台幣400萬元，辦理規劃、設計，97年度預定編列1億元，其餘經費將於98年度編列，95－98各年度預定執行：

（一）95、96年度預定執行：

1.整體規劃、設計及監造勞務採購案。

2.完成整體規劃設計案。

3.97年度監造及工程預算編列（分年編列）與提送嘉義市議會審核。

（二）97年度預定辦理：

1. 工程發包採購案。

2. 工程施工。

3. 98年度工程預算編列與提送嘉義市議會審核。。

（三）98年度預定執行：

1. 工程繼續施工。

2. 完工、啟用。

- 公共設施需求：

本廣場四周均面臨已開闢完成之都市計畫道路，交通進出動線順暢，電力、電信、自來水與公共排水系統完善，除東側仁武宮為古蹟保存區外，其餘均屬商業區。

配合預算分95、96、97、98年度編列執行，考量完工啟用後，所需負擔維護費用，建議園區內公共設施需求如下：

（一）地上層廣場闢建：基本設施

  - 活動廣場（兼戶外表演場）至少1處。

  - 多功能管理中心（含公廁1處、器材儲藏室、電力機房）。

  - 區內排水規劃。（雨水採自然滲透為宜）

  - 區內照明設備。

  - 植栽工程。（喬木、灌木、地被植物等）

6.提供居民休憩時遮陰設施。

（二）地下停車場：樓地板面積應避免超出10,000平方公尺。

1.汽車位（符合建築法規及停車場法規）：約150位。

2.機車位：平面配置於民權路、興中街、。

3.車道（符合建築法規及停車場法規）。

4.行人出入口：至少2座。

前述總經費新台幣2億元，闢建廣場以活絡現代都市風格及文化路週邊商業風貌。