
[image: image1]99年度「台灣城鄉風貌整體規劃示範計畫」第二階段
提案計畫摘要表
	1
	計畫名稱
	兒 6 公園闢建工程

	2
	執行單位
	嘉義市政府建設處

	3
	計畫內容
	基地位置及規模
	本基地位屬東區芳草里轄區，立仁路60巷內，地理位置約為宣信街東方、芳安路南方、彌陀路西方、立仁路北方區塊內，依據93年9月新公佈編號為6號兒童遊樂場，包含下路頭段93-45地號等3筆土地，面積2129平方公尺，土地均已徵收為公有地。

	
	
	計畫目標
	辦理「兒6闢建工程」，公園規劃設計、闢建及周邊環境改善。

	
	
	工作項目
	土木裝修部分：土方與運棄工程、廣場地坪工程、花架工程(含土木部份)、步道工程、兒童遊戲區工程、周邊設施及排水工程、植栽工程、雜項工程(不銹鋼體能設施)。
水電工程：新設電錶水錶、庭園景觀照明、噴灌設備   建物構造種類：景觀步道、綠化美化。

	
	
	實施策略
	1.參與策略：利用辦理公聽會及地方社團座談會等方式，強化計畫與民眾需求之關係，結合市府行政、委託專業設計團體與社區規劃師、居民、專家學者共同參與設計過程。

2.規劃策略願景：透過市民參與的方式，增加基地範圍及周邊環境改善規劃成果的認同，促進商業契機。

3.闢建工程施工及周邊環境改善工程。

	
	
	經費需求及分配
	經費需求：新台幣6,500千元
中央補助：5,000千元

本府自籌款：1,500千元

	
	
	執行期程
	自中華民國99年3月1日起至99年12月31日止

	
	
	預期成果及效益
	以社區居民為主，規劃符合省能源、減碳、低污染之綠地公園，建立舒適、健康、環保之居住環境，以提供市民更優質休閒空間。

	4
	符合優先補助計畫項目
	增加公園綠地面積2129m2








