# 第一章 可行性評估彙整
為確保先期計畫書規劃過程之完整性，並供先期規劃之調整參考，本章節摘錄可行性評估報告之規劃過程與重要內容，並以102年7月核定之可行性評估修正報告書為主，有關確切之先期規劃內容，應以後續章節之先期計畫書內容為主。
## 1.1 興辦目的
「國民運動中心興建計畫」係教育部體育署為改善國人運動環境，於民國99年1月9日奉行政院核定「改善國民運動環境及打造運動島計畫」之重要分項計畫，其目的係規劃於全國都會區興建室內多元化運動設施，提供國人優質平價運動環境，以作為民眾日常運動、休閒及活動之場所，提升國人之運動風氣。
「國民運動中心建設計畫」規劃期程自民國99至102年，逐年於全國各地規劃興建「國民運動中心」（初估約50座），未達建置國民運動中心標準之鄉鎮縣市，將輔導規劃建置「運動公園」（初估約20座），本計畫規劃設施以綜合性全民健身為主（如游泳池、健身房、韻律教室、羽球場、棋藝閱覽室、兒童遊戲室等可優先規劃），且因地制宜，整體考量室內及戶外設施，規劃符合當地需求之運動設施。同時配合中央獎勵民間參與公共建設之政策，故朝促進民間參與模式引入民間投資與靈活營運能力，預先評估興設完成營運管理策略之可行。
## 1.2 法律可行性分析
一、促參法相關法令分析
(一)依據促參法第3條之規定，促參法所指之公共建設，係指以供公眾使用或促進公共利益之建設，包括：
1.交通建設及共同管道。
2.環境污染防治設施。
3.污水下水道、自來水及水利設施。
4.衛生醫療設施。
5.社會及勞工福利設施。
6.文教設施。
7.觀光遊憩重大設施。
8.電業設施及公用氣體燃料設施。
9.運動設施。
10.公園綠地設施。
11.重大工業、商業及科技設施。
12.新市鎮開發。
13.交通建設。
(二)促參法施行細則第14條規定：「本法第三條第一項第九款所稱運動設施，指下列各項設施：一、國際及亞洲奧林匹克委員會所定正式比賽種類之室內外運動設施。但不包括高爾夫球運動設施。二、經目的事業主管機關認定，結合前款二種以上運動設施及休閒設施之運動休閒園區。三、其他經中央目的事業主管機關認定之室內外運動設施。」。促參法第5條規定：「主管機關為行政院公共工程委員會；主辦機關，指主辦民間參與公共建設相關業務之機關，在中央為目的事業主管機關，在直轄市為直轄市政府，在縣(市)為縣(市)政府。主辦機關依促參法辦理之事項，得授權所屬機關(構)執行之。」。是以，公共建設之種類如屬「運動設施」，中央目的事業主管機關為「教育部體育署」，本計畫經教育部體育署認定，應屬於促參法所稱｢運動設施」。
(三)本計畫主辦機關及被授權機關
依據上揭促參法第5條之規定，主辦機關在縣(市)為縣(市)政府，主辦機關依促參法辦理之事項，得授權所屬機關(構)執行之。故本計畫之主辦機關應為嘉義市政府，嘉義市政府並得將本計畫之招商、簽約及履約等事項，依據促參法之規定授權其所屬機關執行。
(四)另依促參法第4條規定，民間機構指依公司法設立之公司或其他經主辦機關核定之私法人；其有政府、公營事業出租或捐助者，其出資或捐助不得超過該民間機構資本總額或財產總額百分之二十；民間機構若有外國人持股者，其持股比例之限制，主辦機關得視個案需要，報請行政院核定，不受其他法律有關外國人持股比例之限制。是故，日後民間機構之組成，應以公司或其他經主辦機關核定之私法人等得為權利義務之主體者為限，不包含非法人團體、獨資商號及合夥在內。

二、相關法令分析
本計畫「嘉義市東區國民體育中心」主要涉及之目的法規為國民體育法及其施行細則、運動產業發展條例、嘉義市立體育場管理自治條例及嘉義市立體育場所屬運動場地委託經營管理使用辦法等。茲將目的法規之重要規定爐列如下。
 (一)國民體育法
條次	內容
第 1 條	國民體育之實施，以鍛鍊國民健全體格，培養國民道德，發揚民族精神及充實國民生活為宗旨。
第 4 條	本法之主管機關：在中央為教育部體育署；在直轄市為直轄市政府；在縣 (市) 為縣 (市) 政府。 / 直轄市政府、縣 (市) 政府應設體育專責單位，鄉 (鎮、市、區) 公所應置體育行政人員，負責轄區內國民體育活動之規劃、輔導及推動事宜。
第5條	各級政府為推行國民體育，應普設公共運動設施；其業務受主管體育行政機關之指導及考核。
第12條第1項	實施國民體育所需經費，各級政府機關及學校應分別編列預算。企業機構推行體育活動所需經費及捐贈體育事業款項，應准列為費用開支。

(二)國民體育法施行細則
條次	內容
第 4 條	各機關、團體及企業機構依本法第十條第一項規定加強推動員工之體育休閒活動時，應依實際需要訂定體育活動時間及計畫。

(三)運動產業發展條例

條次	內容
第 17條	主管機關對地方政府招商舉辦運動賽事、活動或經營地方運動場館著有績效者，得獎勵之。
第 23條	運動事業舉辦運動賽事、活動或展演場所需使用公有非公用不動產，經主管機關轉請目的事業主管機關核定者，不動產管理機關得逕予出租，不受國有財產法第四十二條及地方政府公有財產管理法令相關出租之限制。
第 24條	體育團體舉辦之運動賽事或活動，符合加值型及非加值型營業稅法第八條第一項第五款規定者，其門票收入免徵營業稅。 / 前項運動賽事、活動範圍及認定標準，由主管機關會同財政部定之。
第 25條	為促進運動產業發展，公司投資於運動產品或服務之研究、發展支出金額，得依有關稅法或其他法律規定減免稅捐。
第27條	民間機構符合促進民間參與公共建設法第四條規定者，其參與興建重大公共建設之運動設施，得依同法第三十六條至第四十一條規定辦理。
第28條	民間機構開發經營大型運動設施經主管機關報請行政院核定者，其範圍內所需之公有土地之取得等相關事宜，應依促進民間參與公共建設法之相關規定辦理。
第29條	民間機構開發經營大型運動設施經主管機關核定者，其範圍內所需用地如涉及都市計畫或非都市土地使用變更，應依促進民間參與公共建設法、都市計畫法及區域計畫法等相關法令辦理。
第30條	民間機構開發經營大型運動設施經主管機關報請行政院核定者，其所需之聯外道路得由主管機關協調該管道路主管機關、地方政府及其他相關目的事業主管機關興建之。
第32條	主管機關對於發展運動產業建設所需之公共設施用地，得依法申請徵收私有土地或撥用公有土地。

(四)大型運動設施範圍及認定標準

條次	內容
第 3條	本條例第五條所稱大型運動設施，指供各該重大國際賽會使用之運動建設而其規模符合下列各款條件之一者： / 一、單項運動場館不含土地價值而造價達新臺幣二億五千萬元以上，且觀眾容納席次達三千人以上。 / 二、運動休閒園區不含土地價值而造價達新臺幣十億元以上，且其中運動設施造價達新臺幣三億元以上。

(五)嘉義市立體育場管理自治條例
條次	內容
第 1 5條	本場得視規模及整體規劃需要，自行引進民間參與，設置及經營下列各項設施： / 一、景觀設施：亭榭、迴廊、步道、樹木花卉、草坪、花壇、綠籬、花架、噴泉、池塘、瀑布、假山、雕塑、椅凳等。 二、遊戲設施：沙坑、地墊、搖椅、滑梯、鞦韆、蹺蹺板、迷陣、爬竿、攀登架、戲水池等。 三、社教設施：植物園區、觀賞性動物籠舍、水族館、音樂廳台、文物展覽館、碑坊雕像紀念碑等。 四、服務及管理設施：管理所、停車場、洗手台、廁所、給排水設備、照明設備、消防設備、電話亭、垃圾箱、苗圃、倉庫、服務中心 (包括餐飲部、播音室、醫務室、超商、書局、咖啡廳) 、會議室、休息室、更衣室、貴賓室、記者室、史蹟館、蒸氣室、ｓｐａ設施、健身房等。
第 16條	本府視實際需要，除由本府委託嘉義市體育會各相關單項委員會管理外，得將本場地委託民間經營管理，並得由個人、法人、機（關）構團體認養。
第 17條	各項費用全數解繳市庫，得以收支對列方式編列預算用於場地保養及支付水電費或專案簽准以認養方式回饋場地管理維護。
第 18條	本場各場地倘經委託民間經營或認養管理者，其管理方式及收費基凖，得由管理單位另行研擬訂定，並呈報本府核准後公告實施。

(六) 嘉義市立體育場所屬運動場地委託經營管理使用辦法
條次	內容
第 1 條	本辦法依據嘉義市立體育場管理自治條例第十六條訂定之。
第 2 條	本辦法除吳鳳游泳池依嘉義市議會決議辦理及本府委託嘉義市體育會各相關單項委員會管理外，得委託公司、合夥或獨資之工商行號及自然人、法人、機構或團體，經營管理本市運動場地。
第 3 條	委託經營管理程序： 一、辦理委託經營管理時，本府應將場地名稱、委託要件（權利與義務）、委託期限、申請人資格、評選標準及申請期間等事項載明公告之。 二、申請經營者，應就該場地之場務管理、維護管理、專項運動之推展計畫及權利金、回饋金提撥等提出書面計畫書。
第 4 條	為公平、公正、公開審查申請委託計畫事宜，由本府籌組評選委員會評選之。
第 5 條	委託經營管理契約期限不得逾三年，期限屆滿時維護管理績效優良者，得申請展延續約一次，續約以一次為限；續約者應於期限屆滿前六個月檢附經營報告、績效說明提出申請，經本府審查通過後始得續約。
第 6 條	回饋金應專款專用於運動場地之整修與維護及培訓本市選手。
第 7 條	契約期滿、終止或解除，受託者應於三十日內將場地建物設施設備點交歸還本府，其有毀損或遺失者，應負賠償之責任。

二、都市計畫相關法令
（一）都市計畫法關於細部計畫之重要規定
條次	內容
第17條	第十五條第一項第九款所定之實施進度，應就其計畫地區範圍預計之發展趨勢及地方財力，訂定分區發展優先次序。第一期發展地區應於主要計畫發布實施後，最多二年完成細部計畫，並於細部計畫發布後，最多五年完成公共設施。其他地區應於第一期發展地區開始進行後，次第訂定細部計畫建設之。 / 未發布細部計畫地區，應限制其建築使用及變更地形。但主要計畫發布已逾二年以上，而能確定建築線或主要公共設施已照主要計畫興建完成者，得依有關建築法令之規定，由主管建築機關指定建築線，核發建築執照。
第19條	主要計畫擬定後，送該管政府都市計畫委員會審議前，應於各該直轄市、縣（市）（局）政府及鄉、鎮、縣轄市公所公開展覽三十天及舉行說明會，並應將公開展覽及說明會之日期及地點登報周知；任何公民或團體得於公開展覽期間內，以書面載明姓名或名稱及地址，向該管政府提出意見，由該管政府都市計畫委員會予以參考審議，連同審議結果及主要計畫一併報請內政部核定之。 / 前項之審議，各級都市計畫委員會應於六十天內完成。但情形特殊者，其審議期限得予延長，延長以六十天為限。 / 該管政府都市計畫委員會審議修正，或經內政部指示修正者，免再公開展覽及舉行說明會。
第22條	細部計畫應以細部計畫書及細部計畫圖就左列事項表明之： / 一、計畫地區範圍。 / 二、居住密度及容納人口。 / 三、土地使用分區管制。 / 四、事業及財務計畫。 / 五、道路系統。 / 六、地區性之公共設施用地。 / 七、其他。 / 前項細部計畫圖比例尺不得小於一千二百分之一。
第23條	細部計畫擬定後，除依第十四條規定由內政部訂定，及依第十六條規定與主要計畫合併擬定者，由內政部核定實施外，其餘均由該管直轄市、縣（市）政府核定實施。 / 前項細部計畫核定之審議原則，由內政部定之。 / 細部計畫核定發布實施後，應於一年內豎立都市計畫樁、計算坐標及辦理地籍分割測量，並將道路及其他公共設施用地、土地使用分區之界線測繪於地籍圖上，以供公眾閱覽或申請謄本之用。 / 前項都市計畫樁之測定、管理及維護等事項之辦法，由內政部定之。 / 細部計畫之擬定、審議、公開展覽及發布實施，應分別依第十七條第一項、第十八條、第十九條及第二十一條規定辦理。
第28條	主要計畫及細部計畫之變更，其有關審議、公開展覽、層報核定及發布實施等事項，應分別依照第十九條至第二十一條及第二十三條之規定辦理。

(二)都市計畫法台灣省施行細則有關體育運動區之規定
條次	內容
第24條之1	體育運動區以供下列使用為主：一、傑出運動名人館、運動博物館及紀念性建築物。二、運動訓練設施。三、運動設施。四、國民運動中心。五、其他與體育運動相關，經縣（市）政府審查核准者。
第32條第6款	各使用分區之建蔽率不得超過下列規定。但本細則另有規定者外，不在此 / 限：六、體育運動區：百分之六十。
第34條第6款	都市計畫地區各土地使用分區之容積率，依都市計畫書中所載規定；未載明者，其容積率不得超過下列規定： / 六、體育運動區：百分之二百五十。
第35條	擬定細部計畫時，應於都市計畫書中訂定土地使用分區管制要點；並得就該地區環境之需要，訂定都市設計有關事項。 / 各縣（市）政府為審核前項相關規定，得邀請專家學者採合議方式協助審查。 / 第一項土地使用分區管制要點，應規定區內土地及建築物之使用、最小建築基地面積、基地內應保持空地之比率、容積率、綠覆率、透水率、基地內前後側院深度及寬度、建築物附設停車空間、建築物高度與有關交通、景觀、防災及其他管制事項。
第36條第2款	公共設施用地建蔽率不得超過下列規定： / 二、社教機構、體育場所、機關及醫療（事）衛生機構用地：百分之六十。
第37條第3款	都市計畫地區公共設施用地容積率，依都市計畫書中所載規定；未載明者，其容積率不得超過下列規定： / 三、社教機構、體育場所、機關及醫療（事）衛生機構用地：百分之二百五十。

(三)都市計劃公共設施用地多目標使用辦法之重要規定
因體育場用地之多目標使用僅限地下及看台下，故本計畫無法適用相關規定。
1.該辦法附表針對體育場之立體多目標使用規範如下：
用地 / 類別	使用項目	准許條件	備註
體育場	地下作下列使用： / 一、變電所。 / 二、停車場。 / 三、商場。 / 四、展覽場。 / 五、休閒運動設施。 / 六、電信機房。 / 七、資源回收站。 / 八、天然氣整壓站及 遮斷設施。	1.面積零點四公頃以上。 / 2.面臨寬度十公尺以上道路，並設專用出入口、樓梯及通道，不足者應自建築線退縮補足十公尺寬度後建築，其退縮地不計入法定空地面積。但得計算建築容積。 / 3.應有完善之通風、消音、消防設備。 / 4.作商場、展覽場使用者，應不得貯存具有危險性或有礙環境衛生之物品。商場經營以零售業及餐飲業為限。 / 5.應先徵得該管體育主管機關同意。 / 6.作資源回收站、天然氣整壓站使用時，應妥予規劃，並確實依環境保護及消防有關法令管理。	休閒運動設施之使用同「公園用地」之使用類別。
公園	二、 兒童遊樂設施、休閒運動設施及其必需之附屬設施。	1.面積零點二公頃以上，並面臨二條道路，其中一條需寬度十公尺以上（如已規劃為單行道系統，則得為八公尺以上），另一條寬度六公尺以上，並 設專用出入口。 / 2.應有完善之通風、消防及安全設備。 / 3.覆土深度應在二公尺以上。	休閒運動設施：游泳池、溜冰場、保齡球場、撞球場、舞蹈社、極限運動場、健身房（體適能中心）、桌球館、羽球場、排球場、籃球場、網球場、壁球場、相關道場及其他經中央主管機關會商中央目的事業主管機關認可之項目。

2.該辦法附表針對體育場之平面多目標使用規範如下：
用地 / 類別	使用項目	准許條件	備註
體育場	一、看台下作下列使用： / （一） 展覽場。 / （二） 停車場。 / （三） 倉庫。 / （四） 消防隊址。 / （五） 警察分駐（派出）所。 / （六） 交通分隊。 / （七） 集會所、民眾活動中心。 / （八） 其他政府必要之機關。 / （九） 體育訓練中心。 / （十） 電信機房。 / （十一）雨水貯留設施。 / （十二）小型商店。 / （十三）廣告設施及服務。 / （十四）資源回收站。 / 二、音樂廳台。	1.作第二項之使用時，體育場所用地面積應在五公頃以上。 / 2.作展覽場使用者，不得貯存具有危險性或有礙環境衛生之物品。 / 3.應先徵得該管體育主管機關同意。 / 4.廣告設施及其內容，依廣告相關法令管理。 / 5.作資源回收站使用時，應妥予規劃，並確實依環境保護有關法令管理。

依國民體育法第4條之規定，本計畫「嘉義市東區國民運動中心」之主管機關在中央為教育部體育署，在地方則為嘉義市政府。本計畫「嘉義市東區國民運動中心」符合國民體育法第5條「各級政府為推行國民體育，應普設公共運動設施」之宗旨。本計畫「嘉義市東區國民運動中心」日後委託民間機構經營，除應依促參法相關規定辦理外，亦得按「運動產業發展條例」、「嘉義市立體育場管理自治條例」及「嘉義市立體育場所屬運動場地委託經營管理使用辦法」等相關規定辦理。

## 1.3 市場可行性分析
一、嘉義市公營運動場館設施檢討分析
嘉義市政府為了推廣市民運動休閒風氣，每年接舉辦大型運動賽事，成功帶動嘉義市體育活動運動產能，因嘉義市在體育署100年「運動城市」調查，在「規律運動」及「運動強度」兩項目為全國之冠，為了深入了解嘉義市運動設施的分佈與使用情形，以利後續本計畫與現有運動設施競合分析，以及尋求未來可能發展定位，本計畫分析嘉義市現有運動設施發現，除了專用的運動場館外，大部分運動休閒設施以公園、各級學校與兒童遊戲場為主。
（一）大型綜合運動場館設施檢討分析
在大型綜合運動場館設施方面，嘉義市立體育場（含外場及其他場地）、國立嘉義大學、大同技術學院等大型體育場館均擁有較多樣性之運動場館設施與戶外大型運動場地可供民眾使用，部分場館設施仍有收費，其收費水準較低，且主要仍以游泳池或網球場等需要額外維護費用之場地才有收費。與國民運動之經營型態及主要使用客群相比，部分客群略有重複性，然絕大多數仍以使用非付費之場館設施為主，故其市場衝擊影響有限。
（二）小型綜合運動場館設施檢討分析
在各級中小學或社區對外開放之運動場館方面，主要係以戶外之運動場地為主，僅有部分社區或學校有小規模之綜合體育館，但提供之運動設施項目較少，較無法滿足目前普遍盛行之各種運動需求。

圖1.3-1 嘉義市公營運動設施位置圖
二、嘉義市民營運動場館設施調查分析
私人經營的運動場館概略包含撞球場、舞蹈教室、游泳池、健康（健身）俱樂部（含各式運動、健身、體適能中心等）為主；其中又以游泳池場館較多，亦提供相關健康（健身）、舒壓設施做為號召，如水療、三溫暖、藥浴、溫泉等設施來吸引消費者，如表1.3-1所示。
表1.3-1 嘉義市主要民營運動場館設施概況表
設施名稱	設施內容	位置	收費標準
威士登游泳健康廣場	室內溫水池、Spa按摩、蒸氣室、室內滑水道	嘉義市西區南京路272號	兒童票150元、學生票180元、成人票200元 / 計數：10次1500元、30次4200元、50次6500元 / 會員：一年15000元、半年9000元、單季5000元、單月2000元
雅適游泳池	蒸氣室、室外滑水道（夏天開放）、溫水游泳池、spa池、烤箱	嘉義市圳頭里盧厝92之36號	全票170元、半票130元 / 計數：10次1300元(3個月內)、30次3300元(半年內)、一年5000元(一年內) / 會員：一年12000元、半年8000元、單季4500元、單月2000月 / 晨泳：一年8000元、單季3300元、單月1300元
國華水上世界	溫水游泳池、Spa池、室內滑水道、室外戲水池、蒸氣室、健身房	嘉義市國華街375號	全票200元、半票170元 / 計數：10次1700元(半年內)、22次3000元(一年內) / 會員：一年17000~20000元、半年7680~11940元、單季4440~5970元、單月1990~2500元
Kiss撞球館	撞球桌	嘉義市民族路43號3樓	125元/時、300元/3時
Touch撞球館	撞球桌	嘉義市興業西路502號之2	110元/時、300元/3時
威勝撞球館	撞球桌、網際網路、遊戲機	嘉義市中興路166號	145~170元/時
林師傅撞球館	撞球桌	嘉義市新榮路307號之1號3樓	150元/時
冠王保齡球館	保齡球道、球具部	嘉義市東區上海路29號	40~65元/局
亞姿有氧世界	有氧教室、盥洗室	嘉義市西區西榮里民生北路151號	會員：一年17500元、半年10000元 / 計數：30次5400元(四個月內)、60次9000元(八個月內)、100次12000元(一年四個月內) / 體驗價：單月1800元
優姿瑜珈中心	-	嘉義市大雅路二段185號	-
魏妤倩舞蹈教室	-	嘉義市國華街228號3樓	-
王淑美舞蹈班	-	嘉義市民國路174號2樓	-
嘉強桌球教室	-	嘉義市西區新民路726號3樓	個人班：8節4000元 / 雙人班：10節3000元(人) / 親子班：8節6400元 / 親自到府教學班：10節12000元
羅山桌球教室	桌球桌、發球機	嘉義市徐州一街59號	教學班：4000元 / 練習：100元/時、學員免費
怡心園羽球館	羽球場、販賣部	嘉義市五福街128附2號	200元/時
駿美健身中心.	重量訓練區、有氧教室	嘉義市彌陀路238巷7弄13號	會員：單月1500元、三個月3500元、半年6500元、一年10000元 / 計數：5次1000元、15次1800元、30次3000元 / 50次4000元
嘉義健身房	各項健身器材	嘉義市垂楊路640號B1	3個月1500元

圖1.3-2 嘉義市民營運動設施位置圖

三、嘉義市公民營運動場館經營分析
嘉義市現行公民營運動場館經營，包括收費水準、主要設施、服務範圍等經營型態及分析，如要分析如下。
（一）收費標準比較
依據前述嘉義市公民營之運動場館之現行收費標準，如以各項設施平均之收費標準相比，兩者收費標準有極大的差異，主要原因為民營運動場館可使用設施較多，如游泳池有三溫暖、SPA等設施，健身中心之設備較加，但整體而言，嘉義市缺乏多功能型之收費運動場館，值得注意的是，嘉義市目前多數公民營運動場地之收費標準均高於台北市國民運動中心，詳表1.3-2及1.3-6所示。
表1.3-2 公民營運主要運動設施收費比較
場館規模/項目	游泳池與SPA	球場	健身中心	夜間使用	備註
公營大型 / 運動場館	600~800元/月 / (市立游泳池暫停營運)	多數免費	50~100元	部分提供	票價均以全票為主
公營小型 / 運動場館	月票：600元		月票：600元	部分提供
民營大型 / 運動場館	以會員制或計次收費，收費標準月費1300~2000元，單次收費100~200元，全部設施均可使用			提供
民營小型 / 運動場館	會員制或計次收費，收費標準月費1300~2000元，單次收費150~200元	部分球場收費100~200元/時	會員制或計次收費，收費標準月費500~1500元，單次收費100~200元	提供

註：本計畫調查整理。
表1.3-3 台北市民運動中心基本運動設施收費標準表
地區/項目	游泳池（人/次）			桌球室（桌/時）	體適能中心（人/時）		綜合球場 / （面/時）		羽球場 / （面/時）		韻律 / 教室
票別	全票	優待票	銀髮族		全票	銀髮族	體育 / 活動	其他 / 活動	尖峰	離峰	依課程內容斟酌不同的收費
中山	110	80	80	100	50	50	2,000	4,000	500	300
北投	110	80	55	100	50	25	1,200	--	500	300
中正	110	80	50	100	50	50	2,000	4,000	500	300
南港	110	80	80	100	50	50	2,000	4,000	500	300
萬華	110	80	50	100	50	50	2,000	4,000	500	300
士林	110	80	55	100	50	25	2,000	4,000	500	300
內湖	110	80	50	100	50	25	2,000	4,000	500	300
信義	110	80	80	100	50	50	2,000	4,000	500	300
平均	110	80	53	100	50	34	1,650	4,000	500	300

資料來源：國民運動中心設施規劃參考準則。
（二）主要設施比較
依據前述嘉義市公民營運動場館現行設施設備狀況進行瞭解，詳表1.3-4。經比較各項設施之概況發現，公營場館多以單一使用為主，僅部分大型公園或運動場館具有兩座以上的運動設施，其提供之健身休閒空間與SPA設施之場地較少；相較於公營場館而言，民營場館較著重於舒適性及娛樂性，除部分大型運動場館設有兩項以上運動設施外，其餘僅做單一運動，且部分營業於一般住宅區中，場地規模受到影響與限制。
除場地設施水準與規模之差異以外，公民營運動場館之主要差異在於提供之服務機能，民營場館大多設有教練及提供盥洗與休息室等基本服務，另外亦有專屬教練之服務提供，在經營方式方面較為細緻化。未來考量國民運動中心經營之需要，適度導引民間經營方式與理念，以提供使用民眾更多元與高品質之服務。
表1.3-4 公民營運主要運動設施內容與服務項目比較
場館規模/項目	游泳池	桌球室	體適能中心 / （含健身休閒空間）	綜合球場	羽球場	韻律教室
公營大型運動場館	無SPA設備	部分場館內設（混合使用為主）	部分場館 / 內設	有	有 / （混合使用）	部分有
公營小型運動場館	無SPA設備		無	有 / （規模較小）	部分場館有，少數為專用球場
民營大型運動場館	均有SPA設備	無	設施種類 / 多樣性	有 / （規模較小）	部分有 / （混合使用）	有
民營小型運動場館	均有SPA設備	專用場地	部分場館 / 內設	專用場地	專用場地	專用場地

註：本計畫調查整理。

四、運動需求與付費意願調查分析
(一)設置核心運動設施偏好
受訪者偏好核心運動設施類別包含游泳、有氧運動、體適能，以及籃球與羽毛球。其中以核心運動項目一之前五項（游泳、羽毛球、有氧運動(如韻律舞蹈)、體適能(含健身設施)）運動設施之比例共佔總問卷數近八成七。本案未來引入運動設施俾將民眾偏好需求納入考量。
表1.3-5 受訪者對於國民運動中心設置核心運動設施偏好
項次	偏好核心運動項目一		偏好核心運動項目二		偏好核心運動項目三
	類別	比例(%)	類別	比例(%)	類別	比例(%)
1	游泳(含SPA設施)	32.09	游泳(含SPA設施)	23.27	有氧運動(如韻律舞蹈)	19.00
2	羽毛球	18.55	羽毛球	22.82	羽毛球	16.27
3	籃球	17.64	有氧運動(如韻律舞蹈)	13.55	游泳(含SPA設施)	14.27
4	有氧運動(如韻律舞蹈)	10.64	體適能(含健身設施)	12.36	籃球	13.18
5	體適能(含健身設施)	8.82	籃球	10.64	體適能(含健身設施)	11.73
6	桌球	5.64	桌球	8.09	桌球	11.36
7	撞球	4.55	撞球	5.45	排球	7.64
8	排球	2.09	排球	3.82	撞球	6.55
9	總計	100.00	總計	100.00	總計	100.00

資料來源：本計畫調查整理。
(二)設置核心運動設施與可接受收費標準
受訪者優先選擇核心運動設施可接受單人單次收費標準以50元以下為主，佔總樣本比例38.18%。總計可接受單人單次收費標準於150元以下者，共佔總問卷數近九成。
最偏好核心運動設施以游泳可以接受收費金額較高，多可接受50~150元之收費價格，籃球、排球可以接受單項收費金額最低，可接受價格多為50元以下，羽毛球、有氧運動(如韻律舞蹈)、撞球可以接受單人單次收費金額則介於50元以下至100元以下不等。
另比較選擇核心運動設施之偏好(最偏好、次偏好、第三偏好與可接受收費標準)，當收費金額愈低，消費者使用次偏好、第三偏好運動設施之意願愈高，惟各種偏好程度在收費價格低於150元以下與大於150元之比例接近9:1，顯示受訪者對於可接受訂價標準穩定，亦即近一成之消費者可接受單人單次收費高於150元。
當單項設施每人/時使用價格訂在100元以下，嘉義市民眾可接受之比例高達7成左右，本計畫將以此原則及民營場地收費標準訂定費率。
(三)特色運動設施項目偏好
受訪者偏好核心運動設施類別包含壁球、攀岩、有氧運動、空氣槍射擊體驗等。惟類別除室內足球以外，各類項目受訪者偏好比例多大於樣本數之一成，顯示受訪者對於各類特色運動項目間偏好程度較無明顯差異。考量部分運動設施之建設經費及空間需求較大，初步建議設置攀岩、武術及拳擊(併同規劃)兩項之地方特色運動設施。
表1.3-6 受訪者特色運動設施項目之偏好
項次	特色運動項目一		特色運動項目二		特色運動項目三
	類別	比例(%)	類別	比例(%)	類別	比例(%)
1	壁球	19.36	空氣槍射擊體驗	19.55	攀岩	22.82
2	攀岩	18.91	射箭	18.91	射箭	19.64
3	空氣槍射擊體驗	18.09	壁球	16.91	空氣槍射擊體驗	16.82
4	武術	11.91	攀岩	15.09	武術	14.27
5	拳擊	11.55	武術	14.45	壁球	14.09
6	射箭	10.73	拳擊	10.64	拳擊	7.91
7	足球(室內五人制)	9.45	足球(室內五人制)	4.45	足球(室內五人制)	4.45
	總計	100.00	總計	100.00	總計	100.00

資料來源：本計畫調查整理。
五、潛在使用者運動需求總時數推估
(一)潛在使用者比例推估
依據前述之供需調查統計結果，有意願使用本國民運動中心且願意支付「每月800元以上」之使用者約占所有受訪者14.18%；參考單項設施(每次/時)使用者之可接受付費水準回答50元以上者超過60%，如以固定運動習慣者每次運動兩小時、每週運動兩次，則每月800原之運動花費亦符合絕大多數民眾之付費意願；故本計畫保守將有意願至本市國民運動中心運動且可支付合理費用之受訪者視為真正之潛在使用者，有關本計畫之潛在使用者比例詳表1.3-7所示。
表1.3-7 市場潛在使用者比例分析推估彙整
付費意願	偏好之付費方式
	其它	場地計次收費	會員制	總計
不願意	0.55%	22.55%	9.00%	32.09%
500元及以下	0.55%	19.09%	11.36%	31.00%
501~800元	0.18%	11.27%	11.27%	22.73%
801~1,000元	0.00%	4.36%	3.73%	8.09%
1,000~1,500元	0.09%	1.27%	1.27%	2.64%
1,500~2,000元	0.00%	0.45%	0.36%	0.82%
2,000~2,500元	0.00%	0.09%	0.00%	0.09%
無上限，視提供之運動設施與服務而定	0.09%	1.18%	1.27%	2.55%
總計	1.45%	60.27%	38.27%	100.00%

資料來源：本計畫調查整理。

(二)潛在使用者預估到國民運動中心運動時間之比例
將前述14.18%之潛在者與預計到本國民運動中心花費時間之比例(0%~100%)相乘後，即可求得表1.382之權重後比例總合(5.88%)，即為潛在使用者將花費於國民運動中心之時間比例。
經將權重後比例總合(5.88%)除以潛在使用者所佔比例(14.18%)後，即可預估所有潛使用者花費到國民運動中心之運動時間，應為總運動時數之41.47%。
表1.3-8 預估到國民運動中心運動時間之比例彙整
花費時間比例	付費意願					權重後比例總合
	不願意	500元及以下	501~800元	801~1,000元	1,000~1,500元	1,500~2,000元	2,000~2,500元	無上限，視提供之運動設施與服務而定	總計
0	32.09%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	32.09%	0
10	0.00%	5.45%	0.82%	0.55%	0.18%	0.00%	0.00%	0.55%	7.55%	0.13%
20	0.00%	5.18%	3.82%	1.27%	0.45%	0.09%	0.00%	0.45%	11.27%	0.45%
30	0.00%	5.36%	4.27%	1.82%	0.36%	0.36%	0.00%	0.45%	12.64%	0.90%
40	0.00%	4.64%	4.36%	0.82%	0.36%	0.09%	0.09%	0.00%	10.36%	0.55%
50	0.00%	5.91%	3.64%	1.91%	0.82%	0.09%	0.00%	0.64%	13.00%	1.73%
60	0.00%	2.00%	2.45%	0.64%	0.00%	0.18%	0.00%	0.09%	5.36%	0.55%
70	0.00%	1.27%	2.73%	0.18%	0.27%	0.00%	0.00%	0.00%	4.45%	0.32%
80	0.00%	0.55%	0.64%	0.55%	0.00%	0.00%	0.00%	0.27%	2.00%	0.65%
90	0.00%	0.09%	0.00%	0.27%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.36%	0.25%
100	0.00%	0.55%	0.00%	0.09%	0.18%	0.00%	0.00%	0.09%	0.91%	0.36%
總計	32.09%	31.00%	22.73%	8.09%	2.64%	0.82%	0.09%	2.55%	100.00%	5.88%

(三)潛在使用者到國民運動中心運動之總時數需求推估
本計畫將服務範圍內之總人數(262,566人)乘以表1.3-9之運動習慣所佔比例後，即可得到表1.3-10之各種運動頻率之單項人數，再將表1.3-10之人數乘以每次運動時間後，即可求服務範圍內之每月運動總需求時數為7,436,585時。
因本計畫之本潛在使用者比例為14.18%，所有潛使用者花費到國民運動中心之運動時間，應為總運動時數之41.47%，將服務範圍內之運動總需求時數與潛在使用者比例及到國民運動中心運動時間比例相成後，可得到本國民運動中心之每月運動總時數需求為437,406小時。
表1.3-9 調查對象運動頻率與花費時間
每次運動時間	運動頻率
	每天都運動	每月1次以下	每兩周1次	每週1~2次	每週3次以上	總計
1 ~2小時	3.09%	1.73%	6.09%	19.00%	13.09%	43.00%
2~4小時	1.18%	1.00%	1.82%	3.36%	1.64%	9.00%
30分鐘~1小時	6.09%	1.18%	5.55%	13.18%	10.27%	36.27%
30分鐘以內	3.18%	1.73%	1.73%	1.55%	2.82%	11.00%
4小時以上	0.09%	0.09%	0.09%	0.36%	0.09%	0.73%
總計	13.64%	5.73%	15.27%	37.45%	27.91%	100.00%

表1.3-10 調查對象運動頻率與花費時間之人數統計
每次運動時間	運動頻率
	每天都運動	每月1次以下	每兩周1次	每週1~2次	每週3次以上	總計
30分鐘以內	8,354	4,535	4,535	4,058	7,400	28,882
30分鐘~1小時	15,993	3,103	14,560	34,611	26,973	95,240
1 ~2小時	8,116	4,535	15,993	49,888	34,372	112,903
2~4小時	3,103	2,626	4,774	8,832	4,297	23,631
4小時以上	239	239	239	955	239	1,910
總計	11,457	7,400	21,005	59,674	38,908	138,444

表1.3-11 潛在使用者每月至國民運動中心總時數需求
每次運動時間	運動頻率
	每天都運動	每月1次以下	每兩周1次	每週1~2次	每週3次以上	總計
30分鐘以內	125,316	68,028	68,028	60,868	110,994	433,234
30分鐘~1小時	359,835	69,819	327,611	778,747	606,886	2,142,897
1 ~2小時	365,205	204,085	719,670	2,244,939	1,546,752	5,080,652
2~4小時	279,275	236,309	429,653	794,859	386,688	2,126,785
4小時以上	28,644	28,644	28,644	114,574	28,644	229,149
總計	673,124	469,038	1,177,967	3,154,372	1,962,084	7,436,585

資料來源：本計畫調查推估。

六、各項運動設施之偏好分析
(一)核心運動設施
本計畫將民眾希望設置之核心運動設施偏好程度予以權重(分別給予3、2、1分)加總後，即可得到表1.3-12 之核心運動設施偏好與權重總合排名，並作為核心運動設施之需求比例推估基準。
表1.3-12 核心運動設施偏好與權重總合排名
最希望	原始比例	第二希望	原始比例	第三希望	原始比例	權重後總合比例排名
游泳(含SPA設施)	32.09%	游泳(含SPA設施)	23.27%	有氧運動(如韻律舞蹈)	19.00%	游泳(含SPA設施)	26.18%
羽毛球	18.55%	羽毛球	22.82%	羽毛球	16.27%	羽毛球	19.59%
籃球	17.64%	有氧運動(如韻律舞蹈)	13.55%	游泳(含SPA設施)	14.27%	籃球	14.56%
有氧運動(如韻律舞蹈)	10.64%	體適能(含健身設施)	12.36%	籃球	13.18%	有氧運動(如韻律舞蹈)	13.00%
體適能(含健身設施)	8.82%	籃球	10.64%	體適能(含健身設施)	11.73%	體適能(含健身設施)	10.48%
桌球	5.64%	桌球	8.09%	桌球	11.36%	桌球	7.41%
撞球	4.55%	撞球	5.45%	排球	7.64%	撞球	5.18%
排球	2.09%	排球	3.82%	撞球	6.55%	排球	3.59%
總計	100.00%	總計	100.00%	總計	100.00%	總計	100.00%

資料來源：本計畫調查推估。

圖1.3-1 各項核心運動設施權重後之需比例
(二)地方特色設施
有關地方特色設施之選定部份，除參考表1.3-6之分析結果，初步選擇以設置攀岩、武術及拳擊(併同規劃)兩項之地方特色運動設施；另參照主辦機關初步建議之親子遊樂空間及音樂教室作為本計畫之地方特色設施。
七、各項運動設施之供需分析與評估
(一)尖、離峰時段設定
為了解南部地區運動休閒場館的營運狀況與尖離峰分布情形，除參考實際訪問南部三家大型運動休閒業者之狀況；另外兩次實際前往民營場館實際調查尖、離峰使用者比例(早、中、晚各一次)，依訪談與調查結果顯示，主要尖峰時段集中於星期日至星期四晚間(詳表1.3-13)，其餘時間多屬離峰時段。使用者人數分布情況，尖峰時段使用者數量接近飽和，離峰時段使用者數量約為1/3~1/2上下，本計畫參考上述潛在使用者運動需求時間及尖離峰時段統計數據，並假設尖、離峰時段每小時之運動需求為平均分布的條件下，用以推估尖、離峰時段之各項運動設施需求與使用率。上述假設僅供營運使用率推估之使用，實際營運尖離峰時段之設定，仍考慮市場之平、假日訂價方式。
表1.3-13 推估使用率之尖、離峰時段設定
時間/日期	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日
07:00	○	○	○	○	○	○	○
08:00	○	○	○	○	○	○	○
09:00	○	○	○	○	○	○	○
10:00	○	○	○	○	○	○	○
11:00	○	○	○	○	○	○	○
12:00	○	○	○	○	○	○	○
13:00	○	○	○	○	○	○	○
14:00	○	○	○	○	○	○	○
15:00	○	○	○	○	○	○	○
16:00	○	○	○	○	○	○	○
17:00	○	○	○	○	○	○	○
18:00	○	○	○	○	○	○	○
19:00	※	※	※	※	○	○	※
20:00	※	※	※	※	○	○	※
21:00	※	※	※	※	○	○	※
22:00	※	※	※	※	○	○	※

備註：尖、離峰時段係實際訪談南部3家大型業者訪談及調查結果(07:00係指上午7點至8點)。
(二)各項設施使用率推估
本計畫預估潛在使用者每月至本國民運動中心之每月運動需求總時數為437,406，再參照訪談及調查所得之平假日尖離峰分布概況，配合尖峰時段之設定與下列基本假設，推估本計畫初步設定運動設施數量是否合理。
- 參考受訪業者提供之營運資訊與縣地調查結果，健身休閒場館之尖峰日為平常日(星期日至星期四)，尖峰時段為平常日晚上之19時~22時。
- 參考受訪業者提供之營運資訊，尖峰時段使用者數量接近飽和，離峰時段使用者數量約為1/3~1/2，故假設有3成之使用者在尖峰時段(每週以20小時計)進場使用設施；有7成之使用者在離峰時段(每週以92小時計)進場使用設施。

有關本計畫推估尖、離峰時段之使用率公式如下：
【尖峰小時潛在使用者數量推估(人/小時)】
=潛在使用者每月運動需求時數*單項權重比例*61%(平均至國民運動中心之運動比例)*30%/87(每月尖峰總時數)

【離峰小時潛在使用者數量推估(人/小時)】
=潛在使用者每月運動需求時數*單項權重比例*61%(平均至國民運動中心之運動比例)*70%/395(每月離峰總時數)

依照上述假設及公式之分析結果，本計畫由於潛在使用者人數比例、運動頻率與時數及付費意願均明顯高於南部縣市之平均值，故即便本計畫以較保守之潛在使用者條件設定(每月平均花費800元以上運動)，本國民運動中心之運動需求總時數仍相當高，故分析結果顯示各項運動設施均呈現超額需求之情況產生，詳表1.3-14所示。
分析表1.3-14之需供比結果，並以目前東區國民運動中心設施容納人數為基準，則本市民國民運動中心總需求平均使用率約為256.88%，主要是因為嘉義市東、西區人口分部約略相當且人口密分布於市中心(本計畫之服務半徑設定為3公里)，顯示仍有興建西區國民運動中心之需求存在。
表1.3-14 各項核心運動設施尖、離使用率推估結果
建議設施主要項目	權重得分總和百分比	潛在使用者需求調查之實際運動需求推估			單項離峰使用率推估	單項尖峰使用率推估
		數量	容納人數	月總小時

游泳(含SPA設施)	26.18%	1座	150	114,521	135.30%	263.27%
羽毛球	19.59%	8面	32	85,692	474.56%	923.40%
籃球(綜合球場)	14.56%	2面	20	63,689	564.33%	1098.09%
有氧運動(如韻律舞蹈)	13.00%	1間	40	56,863	251.92%	490.20%
體適能(含健身設施)	10.48%	1間	64	45,861	126.99%	247.10%
桌球	7.41%	6桌	24	32,408	239.30%	465.63%
撞球	5.18%	10桌	20	22,666	200.83%	390.79%
合計			350	421,700
合計總需求平均使用率推估				256.88%	213.52%	415.47%
合計平均使用人數推估(人/時)				899	747	1454

資料來源：本計畫調查推估。
八、投資意願調查
為了解本案委託經營的設施與範圍未來是否具可創造之效益及對投資者的誘因，本計畫於民國101年10月間另以電訪及問卷調查方式，共針對29潛在投資人進行潛在投資意願調查，除包含國內知名之泳池業者及運動休閒相關產業業者外，調查對象中更包含四家北部國民運動中心之營運廠商。
彙整目前初步調查結果，僅有兩家廠商願意具名填寫投資問卷及提供較具體之資訊(詳表1.3-15)；調查之所有廠商當中，目前已有兩家民間機構表示有初步投資意願，其餘廠商表示考量本案投資報酬率及具體招商條件，並再深入了解之後再進行評估。
彙整目前各家廠商之意見，投資人多數考量主要之因素包含前置投資成本、投資報酬率、可經營之範圍、政府政策及營運限制事項等。其中，潛在投資人最關心的是，目前國民運動中心均普遍要求之公益性及主辦機關免費時段，倘若使用天數或時段過長，將嚴重影響其投資意願；其二則為附屬商業設施之比例問題，超過一半以上之投資人均關心未來是否有部分空間可供營運相關之餐飲、商品販售等空間，建議是否可保留一定比例之空間供其彈性規劃使用。有關潛在投資人最關心之課題如下：
1.主辦機關免費或舉辦賽事使用之連續天數有所限制；且應盡量避免連續使用及封館
2.至少應保留一定比例之附屬商業空間供彈性規劃
經由問卷調查及投資人之回答結果顯示，本計畫已初步具備市場投資可行性，建議除公益性之考量外，本計畫仍應適度參考潛在投資人之營運需求，以確保後續成功招商之可行性。
表1.3-15 潛在投資意願調查彙整表
項目	A廠商	B廠商
主要營業項目	社團法人	健身休閒業
資本額	2億元以上	1億~2億元
年營業額	2億元以上	2億元
運動中心設施有無需加項目	飛輪教室	無
合理投入相關設備之投資額	500萬~1,000萬元	1,000~1,500萬元
建議之經營模式	混合經營模式	混合經營模式
每月合理之實收會員費用	1,200~1,500元	1,000~1,200元
合理之附屬事業樓地板開發規模(m2)	100~300	1,500~2,000
預期之附屬事業投資總經額
3年內有無投資相關產業計畫	有	有
嘉義市運動中心運動與附屬空間委託經營是否具有市場	具有市場	具有市場
是否有意願參與投資經營	願意投資經營	不願意投資經營，與未來投資經營方向不符
何種條件下，有投資意願	投資報酬率5％	─
	回收年期5年內	─
政府應協助事項	─	─
委託民間投資經營之建議或期望	─	─
想更深入了解本案的部分	先期規劃報告內容	─

## 1.4 基本工程需求分析
一、初步工程規劃
(一)建築配置構想
因北臨彌陀路327巷、南臨彌陀路289巷兩巷道較窄，地下室汽機車出入口主要配置於基地西側，主要入口則位於體育路上，可降低現有車行流量之交通衝擊，本計畫為求建築節能需求，將附屬事業與低量體空間配置於北側，主要核心設施則集中劃設於南側空間，以中間服務機能空間串連兩空間。
(二)各空間配置
參照本計畫1.3市場分析之調查結果，經適當調整各項運動設之數量後，本計畫空間配置數量規劃說明如下：
1.各項設施基本設施推估
(1)核心運動設施
核心運動設施應包含室內溫水游泳池、體適能中心、韻律教室、羽球場、綜合球場及桌球場等6項，本計畫增加設置撞球空間。
(2)附屬服務設施
附屬設施應包含兒童遊戲室、棋藝閱覽室、會議室、運動傷害防護室、行政管理辦公室、服務臺、販賣部、廁所、淋浴間等。
(3)地方特色設施
依地方特色及需求規劃攀岩、綜合武術教室、親子遊樂空間及音樂教室等運動空間。
本計畫參考1.3市場可行性分析及教育部體育署訂頒之「國民運動中心規劃參考準則」，擬定本國民運動中心引入之設施項目，如表1.4-1~1.4-2。
表1.4-1 核心運動設施項目與規模建議
設施名稱	參考設施規模(㎡)	單一設施可使用人數	單位	設施單位空間需求(m2)	備註	建議設置設施數量	設施空間總面積(m2)	可容納運動人數
韻律教室	沒有標準規模	-	m2	10	-	一間400(m2)	400	40
羽毛球	20m×14m(淨高9m)	4	面	280	-	6面(彈性劃為8面)	1680	32
桌球	8.5m*3.5m(桌面274㎝*152.5㎝)	4	桌	30	桌面尺寸加外圍空間	6桌	180	24
游泳(含SPA)	25m*21m(八道，池邊緩衝2米)	150	座	625	-	一座	1650	150
	兒童池、spa水療池沒有標準規模			1025
撞球	5.8m*3.2m(桌面254㎝*127㎝)	2	桌	20	桌面尺寸加外圍空間	10桌	200	20
籃球	球場：38m*20m(淨高12.5m)	10	面	756	-	2面	1520	20
體適能中心	沒有標準規模	1人	m2	7	-	一間450(m2)	450	64
合計							6,080	350

備註：上述確切之面積(未包含緩衝空間及相關附屬設施空間)規劃應以細部設計之內容為主。
表1.4-2 地方特色設施項目與規模建議
設施名稱	參考設施規模(m2)	建議設置設施數量	設施空兼總面積(m2)	可容納運動人數	備註
攀岩	沒有標準規模	一座	300	10	依地方特色需求調查建議納入；利用外牆及屋頂空地，免計入樓地板面積及建築成本(已計入設備與裝修)
韻律教室(兼武術及拳擊課程使用)	沒有標準規模	一座	424	40	依地方特色需求調查建議納入
親子遊樂空間	沒有標準規模	一座	620	60	因應照顧兒童需要，建議加大規劃空間
音樂教室	沒有標準規模	一座	522	50	依主辦機關政策目標規劃納入
合計			1,866	160

備註：上述確切之面積規劃應以細部設計之內容為主。
(三)建築物總樓地板面積推估
本案基地西臨體育路、北臨彌陀路327巷、南臨彌陀路289巷，本計畫基地規模不大，本計畫規劃地下室開挖一層，地上五層樓之建築物，減少開挖深度對地質環境之影響，因基地規模較小因此無法滿足實際法定停車位84位需求(公共空間需加倍劃設)，建議參考其他縣市指定法定停車位方式，於體育館周邊之停車空間指定停車位。
一樓規劃為入口大廳、游泳池[1]與附屬設施空間，中間核心主要為服務機能。
[1] 資料來源:台北市國民運動中心http://www.sac.gov.tw/resource/annualreport/Quarterly168/p3.asp。
二樓主要為辦公室、棋藝閱覽室與運動防護空間，以維護民眾運動安全之運動傷害防護室，此外並規劃設置有親子遊樂空間除了提供兒童運動遊戲空間，並讓父母前往運動休閒時可以放心的將孩子暫時請幼兒保母看顧，以增加民眾前往運動的機會。
三樓空間使用主要以羽球場為主，另外並配合設置桌球與撞球空間；四樓空間利用羽球場挑高空間，規劃設置體適能空間以及有氧運動的韻律教室。
五樓空間以綜合球場與地方特色空間為主，綜合球場平常主要作為籃球場使用，地方特色空間配合嘉義市管樂節活動之練習需求，特別規劃設置多功能音樂教室，提供隔音效果極佳之空間以供周邊學校練習使用，以及綜合武術教室，未來可提供作為柔道、劍道等武術研習空間使用。
本計畫參照前述各項運動設施之空間需求、周邊落柱與必要緩衝空間後，初步規劃方案總樓地板面積約10,845㎡詳細設施內容，詳參下表1.4-3。
表1.4-3 規劃方案開發規模
必要設施類別	設施名稱	設施內容	樓地板面積（m2）
核心運動設施	室內溫水游泳池	8道泳池（25m*21m）、周邊平臺(出發區退縮5m、周邊2~3m) 、兒童池、水療SPA	1,599
	體適能中心	心肺功能訓練區、重量訓練區	450
	韻律教室	韻律教室	400
	綜合球場	籃球場2面	1,599
	羽球場	羽球場8面	1,599
	桌球場	桌球桌6面	180
	撞球場	撞球桌10面	200
附屬服務設施	販賣部	餐飲、商品販賣	900
	兒童遊戲室	兒童遊戲空間	1,344
	棋藝/閱覽室	棋藝/閱覽空間
	廁所、淋浴間	男/女/無障礙/親子
	茶水間、會議室	茶水間、會議室
	服務臺	服務/售票櫃檯
	運動傷害防護室	運動傷害防護室
	行政管理辦公室	行政管理辦公室
	儲藏室	儲藏室
	配電室	配電室
	其他	門廳、走廊、樓梯、電梯、屋突等
地方特色設施	地方需求特色空間	攀岩場	不計入樓地板面積
		韻律教室(兼武術及拳擊課程使用)	424
		親子遊樂空間	620
		音樂教室	522
樓地板面積			10,845

二、停車空間分析
本計畫範圍規劃新建建築物之法定樓地板面積約8,787㎡(扣除門廳、走廊、樓梯、電梯與地下室及機電空間等免計入空間)，現有計畫範圍內並無停車場空間，參酌建築技術規則所規範之法定停車空間需求規定，公共建築物且基地面積超過1,500㎡需加倍劃設停車位，加倍劃設後約需84席停車位，考量本計畫基地狹小且為降低整體興建成本，建議主體建築僅開挖一層地下室，主要作為機械、機電設備空間及防空避難空間及游泳池相關附屬服務設施使用，除無障礙停車位及部分服務車輛之停車需求外，建議參考目前模式於體育館用地區內指定現有停車場做為法定停車空間，因此就停車空間分析，本計畫停車方面分析應屬可行。
三、節能減碳分析
1.將既有開放空間保留做為外部開放景觀園區，以增加園區之綠化率。
2.未來園區內設施設備優先採用節能設備。
3.盡可能使用原始自然材料作為園區之外部空間設施設備材料。
4.本建築物設施採用大跨度及小跨度結構混合設計，主體建築物完整且供公共使用為主；未來屋頂空間應配合設置採自然採光系統，提供日間照明使用。
四、公有建築物綠建築規劃要求
未來本設施為綠建築適用範圍(為供公眾使用建築物及經內政部認定有必要之非供公眾使用建築物)，根據綠建築專章規定，必須至少要有四項指標符合合格等級，而且必須包括「日常節能」與「水資源」兩項。本計畫建築基地未來在外部景觀規劃設計時，應朝向生態景觀發展，將有利達成基地保水指標；未來本計畫設施規劃設計達成基本綠建築指標如日常節能指標、水資源指標，另外選擇性指標建議以申請室內環境指標與汙水垃圾改善指標兩項指標為主。
根據「建築技術規則」規定，建築物之室內裝修材料及樓地板面材料應採用綠建材，其使用率應達室內裝修材料及樓地板面材料總面積百分之三十以上。未來可於委外合約中要求未來投資廠商在室內裝修部分使用環保綠建材。
表1.4-4 本案適用綠建築指標分析
指標	說明	可以達成的難易程度
生物多樣性指標	大型基地適用	難
綠化量指標	評估植栽密集的程度	中
基地保水指標	基地留設的空地很多時可以考慮	容易
日常節能指標	必須符合
CO2減量指標	木構造、磚木混造建築物	中
廢棄物減量指標	與土方平衡和施工階段生產的廢棄物有關	中
室內環境指標	室內健康環境相關因子	容易
水資源指標	必須符合
污水垃圾改善指標	只要污水排放到公用污水下水道以及垃圾定點收集就可以	容易

五、工程經費預估
(一)建築物建造成本
依本團隊初步規劃之配置方案及可行性審查意見，考量未來實際發包價格約為工程造價80%~90%，調整後郁估整體發包建造成本約為3.00億元，詳表1.4-5。
表1.4-5 整體發包工程經費概算表
項次	工程項目	單位	數量	單價	複價	說明
壹	發包工程費
壹、一	基礎工程(安全支撐與土方開挖)	M2	2,607	2,800	7,299,600
壹、二	結構體工程	M2	10,845	10,858	117,750,672
壹、三	圬工與裝修工程	M2	10,845	3,000	32,535,000
壹、四	門窗工程	式	1	13,565,811	13,565,811	約直接工程成本7%
壹、五	水電、空調及消防工程	M2	8,238	7,200	59,313,600	約直接工程成本20%
壹、六	電梯工程	部	2	1,500,000	3,000,000
壹、七	景觀工程	M2	2,000	2,500	5,000,000
壹、八	雜項工程與假設工程	式	1	11,074,132	11,074,132	約直接工程成本5%
	壹一至壹八小計				249,538,815
壹、九	勞工安全衛生管理費	式	1	748,616	748,616	約(壹一至壹八小計)之0.3%
壹、十	品管作業費	式	1	1,497,233	1,497,233	約(壹一至壹八小計)之0.6%
壹、十一	利潤及管理費	式	1	16,160,553	16,160,553	約(壹一至壹八小計)之7%
壹、十二	保險費	式	1	1,247,694	1,247,694	約(壹一至壹八小計)之0.5%
	壹一至壹十二小計				269,192,911
壹、十三	營業稅	式	1	13,459,646	13,459,646
	壹項發包工程費合計				282,652,557
貳	非發包工程費
貳、一	設計監造服務費	式	1	15,303,392	15,303,392
貳、二	工程管理費	式	1	1,967,818	1,967,818
貳、三	空氣污染防治費	式	1	100,000	100,000
貳、四	外線補助費	式	1	100,000	100,000
	貳項非發包工程費合計				17,471,210
叁	總計(壹+貳)				300,123,766

備註：地下室及綜合球場不設置冷氣。
(二)營運裝修與設備
依本團隊初步規劃之配置方案，本計畫基本營運設備需求詳參表1.4-6，估計營運裝修與設備部分成本約為1,600萬元(表1.4-7)；考量細部裝修應考量營運需求並節約政府支出，後續財務評估章節將分析營運裝修與設備成本是否由廠商支付與否之財務可行性。
表1.4-6 嘉義市東區國民運動中心基本營運設備需求表
類別	項次	名稱	數量	單位
體適能設備	1	坐姿胸部推舉機	1	台
	2	坐姿划船訓練肌	1	台
	3	坐姿蝴蝶機	1	台
	4	肩部推舉機	1	台
	5	高拉滑輪機	1	台
	6	腿部推蹬機	1	台
	7	腿部內縮機	1	台
	8	大腿伸張機	1	台
	9	臥姿腿部彎曲機	1	台
	10	腹部訓練機	1	台
	11	高拉背部訓練機	3	台
	12	史密斯訓練架	1	台
	13	電腦跑步機	12	台
	14	心肺交叉訓練機	5	台
	15	直立式腳踏車	5	台
	16	靠背式腳踏車	8	台
	17	電子式坐姿體前彎	1	台
	18	飛輪有氧腳踏車	20	台
	19	體育教學器具	1	式
	20	體適能電子檢測儀	1	式
場館 / 設備	1	羽球場設備(羽球柱與網)	12	組
	2	撞球桌	10	桌
	3	桌球桌	6	桌
	4	球場分隔幕	1	式
	5	球場活動看台	1	式
行政管理系統及設備	1	公共安全系統(夜間照明系統及安全監視設備)	1	式
	2	辦公及活動桌椅	1	式
	3	活動式音響組	1	式
	4	必要活動隔間裝修	1	式
	5	其他經甲方同意投資之設施設備	1	式

資料來源：本計畫製作。
表1.4-7 嘉義市東區國民運動中心基本營運設備成本
項次	項目	內容	數量	單位	單價	複價
一	體適能設備	詳參4.3工程經費概估	式	1	9,400,000	9,400,000
二	運動場館設備		式	1	2,000,000	2,000,000
三	行政管理系統及設備		式	1	4,600,000	4,600,000
合計						16,000,000

基本需求如上表1.4-6所示，未來得標廠商可參考項目及數量購置，或以廠商所提出營運計畫內容為主，惟前述營運空間及體育設備之總採購經費不得低於1,600萬(不包括設施設備維修費用)，其中體適能設備之費用不得低於900萬元，並應於試營運前完成辦理採購及安置完成。
六、施工時程規劃
本計畫工程採用一般設計系統，無特殊工法技術之考量，在工程技術方面應屬可行。
以地上五層，地下一層停車場之建造形式，參考類似工程施工經驗，預估約需24個月(含請照時間)可完成。
## 1.5 土地取得可行性分析
一、土地取得難易度分析
(一)土地權屬
參照本案招標文件揭示，本計畫範圍嘉義市立游泳池，經套繪地籍圖與土地使用分區圖確認後，本基地之地籍為下路頭段2-26號，土地面積4,590 m2，土地權屬及管理者分別為嘉義市及嘉義市立體育場，並無土地取得或協調主辦機關之疑義。土地權屬彙整詳表1.5-1。
惟「體1」用地範圍包含體育路，且本基地部分範圍現況亦為道路使用，建議未來委外營運範圍以國民運動中心主體建築為主，如有需要則辦理必要之土地分割作業，以避免產生履約爭議。
表1.5-1 計畫範圍土地權屬彙整表
縣市	嘉義市
地段	下路頭段
地號	2-26
登記原因	地目變更
面積	4,590 m2
公告現值	15,200 元/平方公尺
公告地價	4,600 元/平方公尺
所有權人	嘉義市
管理者	嘉義市立體育場

資料來源：嘉義市地政事務所，本計畫整理。

資料來源：嘉義市地政事務所，本計畫整理。
圖1.5-1 計畫區周邊地籍圖
(二)土地取得難易分析
本基地未來如由嘉義市政府擔任促參之主辦機關，由於土地所有權人及管理單位均為嘉義市政府，依法得授權所屬之嘉義市政府教育處辦理促進民間參與之作業程序，並無土地取得之問題。
二、地上物處理分析
基地南側及北側均為市立網球場、西側為市立體育場、東側為民宅(詳圖1.5-2)；本計畫範圍之地上物為嘉義縣立游泳池，為辦理國民運動中心之興建工程，未來應依「嘉義市市有財產管理自治條例」第六十九條規定辦理報廢程序。

圖1.5-2 計畫區周邊建築現況圖
## 1.6 財務可行性分析
一、基本假設參數
項目		內容	備註
一、評估年期		參考目前國內政府公共建設辦理OT案例，本計畫預估OT民間機構於民國102簽約、國民運動中心於民國104年完工；特許年期自營運首年起算5年(預估自民國105年至民國109年止)，評估年期自簽約年至營運年(預估自民國102年至民國109年) 止共8年。	‧特許期：105-109 / ‧評估期：102-109
二、評估基期		各項報酬率之評估均以民國101年初為基期。	‧評估基期：101
三、幣值基準		本計畫各年期各項成本及收益之估算皆以當年之幣值(current value)為準，均已加計通貨膨脹因素。	‧現值基期：101
四、通貨膨脹率		參考行政院經濟建設委員會『新世紀第二期國家建設計畫（民國94至97年四年計畫暨民國104年展望）』之經濟建設指標，預估消費者物價上漲率不超過2%。因應近年來物價水準變動，本計畫物價上漲率以2.0%計。	‧通貨膨脹率：2.0%
五、資產重增置成本		為維持計畫之正常營運，必須定期重置增置部分設備，本計畫預估自營運年度起，就民間機構投資部分於各項設備之耐用年限屆滿時由民間機構按當年幣值重置各項設備，重置支出將以營運期營運現金結餘支應。	‧重增置項目：無
六、土地租金支出		主辦機關原應負擔之地價稅將以租金之方式向特許公司收取。地價稅按公告地價總額乘以稅率，公告地價每三年調整一次，興建期間按土地稅法第20條規定，公有土地按基本稅率1%徵收地價稅繳納；營運期間按國有土地出租租金計收標準六折(土地公告地價3%)計收。預估公告地價每三調漲6%。	‧興建期：1% / ‧營運期：3% / ‧地價調幅：6%
七、資本結構		由於本計畫民間機構對於營運之土地及建物並無所有權，無法設定負擔作為融資之擔保，使得營運初期取得融資不易，因此初步假設以自有資金比率100%估列。	‧負債資金：0% / ‧權益資金：100%
八、融資條件		1.利率：若本計畫符合行政院『中長期資金』所推動之重大建設及民間投資計畫條件，故假設其為本計畫融資資金之來源。融資利率依中長期資金運用利率，及承貸銀行加碼不超過2個百分點機動計息等，計畫估計約為5%(年利率)。 / 2.融資期限：融資期限為營運時間，興建期年為寬限期，本金於營運期間攤還。	‧融資利率：5.0% / ‧貸款期間：0年 / ‧寬限期間：0年 / ‧還款期間：0年
九、折現率	民 / 間 / 折 / 現 / 率	1.本計畫民間折現率之計算，係以加權平均資金成本率(Weighted Average Cost of Capital，簡稱WACC)之計算方式訂定。假設本計畫中長期融資借款利率5.0%估算，股東權益報酬率參考國內其他民間投資重大建設計畫之風險加碼後，以9%估算，試算本計畫之加權平均資金成本率，其計算公式如下： / size 12{ ital "WACC"=W rSub { size 8{d} } times K rSub { size 8{d} } times \( 1 - T \) +W rSub { size 8{c} } times K rSub { size 8{c} } } {} / Wd：舉債部分權數(特許期間平均負債比率) / Kd：平均借款利率 / T：所得稅率 / Wc：自有資金權數(特許期間平均自有資金比率) / Kc：股東權益報酬率 / 2.本計畫將根據特許期間之平均自有資金(100.0%)與負債(0.0%)比率計算出加權平均資金成本(9.0%)作為民間之參考實質折現率，用以計算各項財務效益結果。	‧計畫淨現值採用之折現率：9.0% / ‧股東投資淨現值之折現率：9.00% / ‧自償率採用之折現率：10.84%
十、殘值		假設本計畫內由民間機構所購置之各項固定資產於使用期限屆滿時，其殘餘價值甚低，且無法移作他用，故殘值不予估算，同時各項營運資產假設於特許期滿時全部無償移轉給政府，故亦不估列資產轉移價金。	‧殘值：0
十一、權利金		權利金之收取分開發權利金及經營權利金。開發權利金係於簽訂委託經營契約時一次全部繳納，經營權利金又可分為定額權利金及營運權利金兩項，定額權利金於營運各年按固定金額支付；營運權利金則按營運收入之一定百分比計收。本計畫將視整體財務效益提出最適收取方式。	‧開發權利金：一次繳納 / ‧定額權利金：每年定期定額繳交 / ‧營運權利金：按營運收入之一定百分比計收
十二、房屋稅率		房屋稅按房屋現值乘以稅率，並應依其耐用年數予以折舊，按年遞減其價格，本計畫假設營業用之房屋稅率為3%。	‧房屋稅率：3%
十三、營業稅率		本計畫假設營業稅率為5%，每年度以當期銷項稅額，扣減進項稅額後之餘額，為當期應納或溢付營業稅額。	‧營業稅率：5%
十四、所得稅率		本計畫假設各年營利事業所得稅率為17%，另考慮兩稅合一制對每一年度盈餘未做分配部分加扣10%之營利事業所得稅之課稅規定。另依所得稅法第三十九條規定，符合該條規定者經稅捐稽徵機關核定之前五年內各期虧損得自當年純益額中扣除。	‧營所稅率：17%
十五、股利		考慮兩稅合一制對每一年度盈餘未做分配部份必須加扣10%之營利事業所得說之規定；為避免此不份之課稅，假設前一年度保留盈餘於彌補累積虧損並提列法定公積後，將於次年度全數發放現金股利。	‧現金股利全部發放
十六、短期投資收益率		本計畫初步暫不考慮短期投資收益。	‧短期收益：0
十七、折舊及各項攤提		本計畫民間機構投資部分各項設備採直線法提列折舊及各項攤提並參酌行政院修正頒布之固定資產耐用年數表，並考量目前營運及維修實務，估計各項設備耐用年限。此外，由於特許公司於特許期間屆滿時需將全部營運資產移轉與政府，故本計畫各項設備折舊年限超過特許年期時，一律以特許年期為折舊期，以配合實際情況。	‧結構/雜項工程：5年 / ‧機電工程：5年 / ‧裝修/景觀工程：5年

二、各項基本規劃資料
(一)前置期成本
本計畫營運前置期主要投入、裝修費用及運動器材設備約1,600萬元、開辦費為200萬元，共計1,800萬元；另外需繳交履約保證金200萬元，詳表1.6-1所示。
表1.6-1 前置期成本表
單位：元
項次	項目	備註	數量	單位	單價	複價
一	開辦費用	開幕、辦公設備及員工訓練	式	1	1	2,000,000
二	體適能設備	詳4.2工程經費概估	式	1	9,400,000	9,400,000
三	運動場館設備行政管理系統及設備		式	1	2,000,000	2,000,000
			式	1	4,460,000	4,600,000
合計						18,000,000
四	履約保證金	期滿返還，計入財務估算	式	1	2,000,000	2,000,000

備註: 1.以100年幣值為準，表中數字採四捨五入計算。
2.履約保證金期滿後歸還。
(二)營運收入
營運收入係指運動設施(包括體適能健身中心、室內游泳池、球類運動設施、綜合教室)、販賣區等空間收入。本計畫預估全年營運360天，每日營運時間為6：00-22：00(共16小時)，本國民運動中心各項設施收入收費方式、費率及使用率訂定之原則，參考本計畫可行性評估第三章市場可行性分析；惟財務可行性評估實際營運之使用率，將依轉換率不同而有所調整，本計畫已實際可能之狀況進行財務試算。主要項目說明如后：
表1.6-2 營運收入表
項目		面積 / (m2)	估算 / 單數量	費率說明	使用率			預估 / 收入
					營運年	年成長	穩定
體適能健身中心		450	1間	月票800元/月 / 單卷50元/時 / 單卷優待票40元/時	50%	2%	70%	543.10 / 萬元
室內游泳池 / (含潛水池)		1599	1間	月票800元/月 / 單卷全票100元/時 / 單卷優待票80元/時	50%	2%	70%	2083.79萬元
球類 / 運動	撞球	200	10桌	100元/桌/時	50%	2%	70%	288.00 / 萬元
	桌球	192	6桌	100元/桌/時	50%	2%	70%	172.80 / 萬元
	羽球	1599	8座	200元/座/時(平日6-18時) / 300元/座/時(平日18-22時、假日6-22時)	50%	2%	70%	573.12 / 萬元
	籃球	1599	2面	600元/座/時(平日6-18時) / 1000元/座/時(平日18-22時、假日6-22時)	50%	2%	70%	457.92 / 萬元
綜合教室	韻律教室	450	1間	1,000元/間/時	50%	2%	70%	288.00 / 萬元
地方特色	韻律教室(兼武術及拳擊課程)	424	1間	100元/間/時	50%	2%	70%	288.00 / 萬元
	攀岩	300 / (戶外)	1座	100元/間/時	50%	2%	70%	288.00 / 萬元
販賣區		900	1間	消費人次為進館人次10% / 每人消費100元	自行營運			401.45 / 萬元
停車場		機車及腳踏車		免收費	免費提供			0.00萬元
營運第一年總營業收入合計					5,384.17萬元

註:營運首年(民國104年)幣值，表中數字採四捨五入計算。
(三)營運支出
本計畫興建完成後，營運費用主要包括銷貨成本、人事成本、行政管理費、行銷費、維修費、水電燃料費、清潔費、其他費用(包括保險費及雜支等)、土地租金、房屋稅、營業稅、營所稅、重置成本、權利金及折舊費等，主要說明如下：

項目	內容	備註
一、銷貨成本	販賣店銷貨成本預估佔其營業收入35%估算。	‧營業收入35%
二、人事成本	投資人成立專案公司負責營運，主要包括招商、行銷及維持計畫各區正常之運作，預估員工數為30名，年薪以12個月加2成(14.4個月，包含勞健保、職工福利及退休金)估算，分年調漲幅度為2%。	‧員工數30名
三、行政管理費	行政管理費係指文具用品、影印傳真耗材、電話費等費用，預估佔營運收入3.0%。	‧營運收入3.0%
四、行銷費用	行銷費指投資人為招攬客人或辦理相關活動增加使用率，所進行必要之行銷企劃及廣告，預估佔營運收入8.0%。	‧營運收入8.0%
五、維修費用	維修費用包括建物及機電設備維修，按營運收入10%提列。	‧營運收入10%提
六、水電燃料費	預估營運第一年水電燃料費用佔營業收入15%估算。	‧營運第一年水電燃料費用佔營業收入15%
七、清潔費用	清潔費用依樓地板面積估算，預估為50元/坪/月。	‧50元/坪/月
八、其他費用	包含保險費用(建物、火災等綜合險)，以及其他垃圾清運、委外事務…等暫時無法估列之費用，預估佔營運收入5%。	‧營運收入5%
九、土地租金	本計畫預計使用面積約為4,590平方公尺，99年公告地價為4,600元/平方公尺；依促參法規定，營運期按國有土地租金計收標準六折(土地公告地價3%)計收。公告地價每3年調幅2%。 / 由於本計畫不屬於重大公共建設，自無《嘉義市促進民間參與重大公共建設減免地價稅房屋稅及契稅自治條例》之適用。	‧面積約為4,590平方公尺 / ‧營運期土地公告地價3%
十、房屋稅	本計畫以工程經費30%為評定現值，並逐年依其耐用年數予以折舊，按年遞減其價格，本計畫假設營業用之房屋稅率為3%。由於本計畫不屬於重大公共建設，自無《嘉義市民間機構參與重大公共建設減免地價稅房屋稅及契稅自治條例》之適用。	‧工程經費30%為評定現值 / ‧房屋稅率為3%
十一、營業稅	本計畫假設營業稅稅率為5%。	‧營業稅稅率為5%
十二、營利事業所得稅	本計畫假設各年營利事業所得稅率為17%。	‧營利事業所得稅率為17%
十三、折舊費	參酌行政院修正頒布之固定資產耐用年數表，以直線法提列，並考量目前營運及維修實務，估計各項設備耐用年限。	‧直線法提列

三、整體財務分析
(一)財務評估指標
項目	內容	公式
1.計畫內部報酬率(Project IRR)	計畫內部報酬率係指使各年期計畫現金流量淨現值等於零時之折現率。當計畫內部報酬率(Project IRR)大於資金成本率時，即代表此計畫具有投資價值，其數值愈高，則表示該項投資計畫更具吸引力；惟一般民間業者於進行投資計畫評估時，對於所要求計畫內部報酬率(IRR)之大小並無一定之絕對數值。	size 12{ Sum cSub { size 8{t=0} } cSup { size 8{n} } { { {A rSub { size 8{t} } } over { left (1+r right ) rSup { size 8{t} } } } } = Sum cSub { size 8{t=0} } cSup { size 8{n} } { { {R rSub { size 8{t} } } over { left (1+r right ) rSup { size 8{t} } } } } - Sum cSub { size 8{t=0} } cSup { size 8{n} } { { {C rSub { size 8{t} } } over { left (1+r right ) rSup { size 8{t} } } } } =0} {} / r：內生報酬率 / n：評估期間 / t：建設及營運年期 / At：第t年之現金淨流量 / Rt：第t年之現金流入量(收入) / Ct：第t年之現金流出量(成本)
2.計畫淨現值(Project NPV)	計畫淨現值乃是將計畫各年度之淨現金流量，以適當之折現率折現後加總之數值。若加總得出之計畫淨現值(NPV)大於零，即代表此計畫具有投資價值，財務可行性，計畫淨現值(NPV)越高，則表示該投資計畫越具投資吸引力。在計算計畫淨現值(NPV)時，最重要且最不容易決定之項目首為折現率(discount rate)，此折現率通常包含投資者之自有資金機會成本、融資成本及風險加碼(risk premium)等因素，由於各不同投資者對於以上三項因素數值大小之認定不同，因此同一計畫不同民間業者所求得之計畫淨現值(NPV)亦異。	size 12{ Sum cSub { size 8{t=0} } cSup { size 8{n} } { { {A rSub { size 8{t} } } over { left (1+i right ) rSup { size 8{t} } } } } = Sum cSub { size 8{t=0} } cSup { size 8{n} } { { {R rSub { size 8{t} } } over { left (1+i right ) rSup { size 8{t} } } } } - Sum cSub { size 8{t=0} } cSup { size 8{n} } { { {C rSub { size 8{t} } } over { left (1+i right ) rSup { size 8{t} } } } } = ital "NPV"} {} / i： 折現率 / n：評估期間 / t：建設及營運年期 / At：第t年之現金淨流量 / Rt：第t年之現金流入量(收入) / Ct：第t年之現金流出量(成本)
3.股東投資報酬率（Equity IRR）	股東投資報酬率(Equity IRR)則僅就股權投資者觀點，計算投資報酬率。此比率適用於衡量投資者投資本計畫所可獲得之報酬率及其財務槓桿效果。當此折現率大於投資者資金成本率時，即表示此計畫對投資人而言具投資價值，比率愈高，此投資計畫更具吸引力。	計算公式與計畫內部報酬率(IRR)相同，唯一差別在於計算淨現金流量之內容。
4.股東投資淨現值（Equity NPV）	股東投資淨現值乃是將計畫各年之現金淨流量（包含融資之借貸及還本付息），以適當之折現率折現後加總。如股東投資淨現值（Equity NPV）大於零。即表示此計畫對投資者而言具有投資價值，總額愈高，表示該計畫愈具投資吸引力。	計算公式與計畫淨現值(NPV)相同，唯差別在於計算淨現金流量之內容及折現率。
5.投資回收期間(Payback Period)	本項指標係用以衡量本計畫投資成本回收期間之長短，以評估資金之週轉效率，回收年期愈短者，投資者可愈早收回投資資金，資金之週轉效率愈佳，如採用當年幣值之現金流量計算投資回收期間者，一般稱為名目法；如採用折現後之現金流量計算投資回收期間者，稱為折現法。實務上，較常採名目回收年期以評估資金之週轉效率，回收年期愈短者，投資者可愈早收回投資資金，資金之週轉效率愈佳。	採用當年幣值之現金流量計算投資回收期間

(二)財務效益分析
整體財務計畫經財務試算出之計畫內部報酬率、計畫淨現值、計畫還本年期、自償能力等財務評估指標，彙整如表1.6-3所示。
本計畫以OT方式辦理，在不計入權利金的條件下，股東內部報酬率為29.63%%，股東淨值為7,001千元，顯示在計畫設定民間機構要求之報酬率為9%時，計畫已具民間投資之財務可行性。
表1.6-3 財務效益指標
財務評估指標	國民運動中心OT案
營運年期	5年
權利金	0千元
計畫內部報酬率	29.63%
股東內部報酬率（現金流量基礎）	29.63%
計畫淨現值	7,001仟元
股東淨現值（現金流量基礎）	7,001仟元
計畫回收年期（名目法）	4
股本回收年期（名目法,現金流量基礎）	4
加權平均資金成本率	9.00%

註：名目法回收年期係以當年幣值計算之，本計畫自營運年(105)年起算。
(三)敏感度分析
整體計畫中以費率、使用率及投資成本(不含權利金)等三項為重要參數，每次令其中一項參數變動，求算股東內部報酬率及自償能力之變動情形，可了解各項參數變動對本計畫投資效益之影響，分析結果如表1.6-4所示。
表1.6-4 敏感度分析表
單位:新台幣仟元
費率/租金變動	-15%	-10%	-5%	0%	5%	10%	15%
Project IRR	1.15%	10.58%	20.33%	29.63%	38.51%	46.97%	55.01%
Project NPV	-2,520.14	511.03	3,756.16	7,001.28	10,246.40	13,491.52	16,736.64
Equity IRR	1.15%	10.58%	20.33%	29.63%	38.51%	46.97%	55.01%
Change %	-96.12%	-64.31%	-31.41%	0.00%	29.97%	58.51%	85.64%
Equity NPV	-2,520.14	511.03	3,756.16	7,001.28	10,246.40	13,491.52	16,736.64
使用率變動	-15%	-10%	-5%	0%	5%	10%	15%
Project IRR	NA	2.41%	15.98%	29.63%	42.47%	54.46%	65.36%
Project NPV	-7,144.44	-2,149.46	2,302.88	7,001.28	11,696.84	16,387.48	20,783.55
Equity IRR	NA	2.41%	15.98%	29.63%	42.47%	54.46%	65.36%
Change %	NA	-91.87%	-46.07%	0.00%	43.33%	83.79%	120.58%
Equity NPV	-7,144.44	-2,149.46	2,302.88	7,001.28	11,696.84	16,387.48	20,783.55
投資成本變動 / （不含權利金）	-15%	-10%	-5%	0%	5%	10%	15%
Project IRR	36.79%	34.30%	31.92%	29.63%	27.45%	25.36%	23.37%
Project NPV	8,738.49	8,159.42	7,580.35	7,001.28	6,422.21	5,843.14	5,264.07
Equity IRR	36.79%	34.30%	31.92%	29.63%	27.45%	25.36%	23.37%
Change %	24.17%	15.76%	7.71%	0.00%	-7.37%	-14.40%	-21.12%
Equity NPV	8,738.49	8,159.42	7,580.35	7,001.28	6,422.21	5,843.14	5,264.07

註：本計畫整理。
綜觀敏感度分析彙總表可知，本計畫『投資成本』變動彈性較大，在變動幅度15%的範圍內，計畫仍可達到預期的投資報酬率；『使用率』對計畫影響最大，在變動幅度為5%時，股東投資報酬率變動達10.49%，當參數比例降低10%時已無法達到計畫設定之投資報酬率9%；『費率』在變動幅度為5%時，股東投資報酬率變動達8.98%。由於『費率』及『使用率』與市場及行銷息息相關，未來本計畫基地如何利用區位的優勢與政策的配合，引進合適的運動設施項目，配合活潑的行銷吸引人潮，提高各運動設施的使用率，將是計畫成功的主要關鍵。

四、特許年期與權利金建議
(一)特許年期建議
參考一般OT案的特許年期(自營運年起算)不宜過長，本計畫初步以5年做為特許年期進行評估，然而由表1.6-5可知，依據目前之規劃內容，當計畫之特許年期為4年時，股東投資報酬率已符合民間投資者的期望(9%)，且計畫也可完全自償；雖然本計畫屬OT案，考量投資人期初仍需投入裝修、設備、開辦費等經費，以及為降低市場投資風險，同時有收取權利金的空間，建議本計畫特許年期訂為5年。
表1.6-5 特許年期調整之財務效益指標
單位:新台幣仟元
特許年期	5年	4年	3年	2年	1年
Equity IRR	29.63%	23.22%	8.81%	NA	NA
Equity NPV	7,001.28	3,831.83	-36.35	-4,030.06	-8,144.91

備註：參照，本計畫每五年編列重置成本。
(二)權利金建議
權利金之收取分為固定權利金及營運權利金，其中固定權利金又分為單筆固定金額權利金及分期固定金額權利金兩項。單筆固定金額權利金於得標時即一次繳納一筆固定金額之權利金，其後不再繳交任何權利金；分期固定金額權利金即於一定時期(通常為半年或一年)，繳交一筆固定金額之權利金，每期權利金金額皆相同；固定比率權利金即依據一定基礎，依一固定之比率計算權利金。整體而言，計畫必須在投資人最低的投資報酬(本計畫9%)範圍內，始有收取權利金的可能。
本計畫採OT方式委託民間機構經營，考量公部門已投入龐大建設經費，以及企業的信心與承擔的風險過大，本計畫建議簽約時(營運首年)不收取開發權利金，營運權利金則採固定比率與分期固定金額併行的方式，公部門除適度的分擔風險以外，也可保有利益共享的彈性；本計畫建議點交時不收取開發權利金，營運期間之定額權利金為193.3萬元，營運權利金按每年營運收入2.00%以上計收。
表1.6-6 權利金收取金額與方式
財務評估指標		OT
		固定金額權利金		固定比率 / 權利金	固定分期+ / 比率權利金
		單筆	分期
權利金(%,千元/當年幣值)	開發權利金(第一年)	6,800千元	-	-	0千元
	定額權利金(每年)	-	3,061千元	-	1,933千元
	營運權利金(每年)	-	-	5.42%	2.00%
營運期合 計	當年幣值	6,800千元	15,306千元	15,372千元	15,331千元
	100年現值	4,420千元	8,435千元	8,435千元	8,436千元
股東內部報酬率		9.00%	9.00%	9.00%	9.00%
股東淨現值		0千元	0千元	0千元	0千元
股本回收年期（名目法）		9	9	9	9

註：回收年期自營運年(103年)起算。
## 1.7 環境影響可行性分析
一、環境影響評估實施範圍認定標準
公共建設是否應辦理環境影響評估，主要應查明「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」、「開發行為環境影響評估作業準則」、「政府政策環境影響評估作業辦法」…等規定，才可暸解該公共建設是否需進行環境影響評估。
依環保署環署綜字第69644號函解釋，公共工程仍須依各項開發行為，逐一核對「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」，認定標準未規範之開發行為，及其規模未達本項標準之規定者，如其它法令亦未規定應實施環境影響評估，即可認定無須實施環境影響評估。促參法第3條所列之公共建設項目，仍需就其開發種類、規模及對環境的影響程度進行綜合分析，才能決定是否辦理法定之環境影響評估。
茲依上述認定標準，將促參法所訂定之公共建設項目與環境影響評估認定標準及其相關規定，對照開發時需參考法條，由於國民運動中心建設開發規模未達前述標準之規定，故本計畫無需進行環境影響評估。
二、開發環境影響分析
一般而言，國民運動中心開發之環境影響，主要為施工期間所造成的環境影響，包括空氣品質、水質、噪音及工程廢棄物等項目，惟此影響應屬短期，而施工單位應將必要之改善措施確實執行，以降低對週遭環境的衝擊。此外，本計畫興建完成後，因衍生部份停車需求，將因停車問題產生些為之環境影響；但運動及部份商業設施之引進亦將帶動地區發展、增加就業機會，整體而言，本計畫之興建對周邊環境將產生正面效益。
## 1.8 可行性綜合評估
本計畫綜整興辦目的、法律、市場、土地取得、財務、環境影響等各因素，分析民間參與之可行性如下表1.8-1。
表1.8-1 可行性綜合評估彙整表
可行性評估要項			評估說明	民間參與 / 可行性研判
興辦目的	民間參與是否能帶動公共設施有效利用		‧國民運動中心之規劃以綜合全民健身為主，同時符合當地需求之運動設施，並考慮各年齡層與身心障礙者、婦幼等之運動使用需求，改善地區對運動場地的需求，提高地區生活品質，提供民眾便利從事運動、休閒及遊憩之社區運動生活環境，滿足國民多元化運動休閒需求，達到全民運動、健康之目的。 / ‧未來應秉持「民間最大的參與」及「政府最大的謹慎」為原則，建立兼顧維護公共利益與落實民間參與之機制	可行 / 藉由雙方合約機制規範與督導民間機構營運，創造「政府、業者、社會」三贏的局面。
	民間參與能否減輕政府財政負擔		‧由民間負責營運，嘉義市政府可達到精簡人力、撙節開支的目的。
法律可行性	是否符合促參法相關規定		‧本計畫係屬促參法施行細則第三第一項第九款所定義之供公眾使用或促進公共利益之建設….9.運動設施，故可依促參法之相關程序辦理民間參與作業。	可行
	是否符合重大公共建設範圍		‧本計畫以促參法第八條第一項第五款（OT）之規定辦理，而其投資金額未達《促進民間參與公共建設法之重大公共建設範圍》中有關運動設施部份之規定，故不屬於重大公共建設範圍，無法享有相關稅賦優惠。
市場可行性	供需現況及預測	國 / 民 / 運 / 動 / 中 / 心	‧大型綜合運動場館設施調查分析: 與國民運動之經營型態及主要使用客群相比，部分客群略有重複性，然絕大多數仍以使用非付費之場館設施為主，故其市場衝擊影響有限；小型綜合運動場館設施調查分析：各級中小學或社區對外開放之運動場館方面，主要係以戶外之運動場地為主，僅有部分社區或學校有小規模之綜合體育館，但提供之運動設施項目較少，較無法滿足目前普遍盛行之各種運動需求。	可行 / 建議於招商前應充分與潛在投資人溝通，並廣聽投資人意見，以提高各專業經營者組成本計畫專屬經營團隊之機會與誘因。
		停 / 車	‧本基地停車需求為小汽車34席及機車145席，為降低整體興建成本，因此建議利用現有之「體育場用地」區內之西側停車場(66席)及南側停車場(39)優先做為法定停車空間，腳踏車停車位部分，由於尖峰小時停車需求約49席，因此本計畫建議規劃60席腳踏車停車位。
	市場競 / 爭因素		‧嘉義市公民營之運動場館之現行收費標準，如以各項設施平均之收費標準相比，兩者收費標準有極大的差異，主要原因為民營運動場館可使用設施較多，如游泳池有三溫暖、SPA等設施，健身中心之設備較加，但整體而言，嘉義市缺乏多功能型之收費運動場館。 / ‧嘉義市民營運動場館設施調查分析：私人經營的運動場館，其中又以游泳池場館較多，亦提供相關健康（健身）、舒壓設施做為號召，如水療、三溫暖、藥浴、溫泉等設施。
	潛在投資意願調查		‧彙整目前初步調查結果，僅有兩家廠商願意具名填寫投資問卷及提供較具體之資訊(詳表1.3-15)；調查之所有廠商當中，目前已有兩家民間機構表示有初步投資意願，其餘廠商表示考量本案投資報酬率及具體招商條件
土地取得可行性	土地取得		‧本計畫用地共一筆土地，未來如由嘉義市政府擔任促參之主辦機關，由於土地所有權人及管理單位均為嘉義市政府，依法得授權所屬之嘉義市政府教育處辦理促進民間參與之作業程序，並無土地取得之問題。	可行
	地上物處理		‧基地南側及北側均為市立網球場、西側為市立體育場、東側為民宅；本計畫範圍之地上物為嘉義市立游泳池，為辦理國民運動中心之興建工程，未來應依「嘉義市市有財產管理自治條例」第六十九條規定辦理報廢程序。
財 / 務 / 可 / 行 / 性	財務基本規劃		‧本國民運動中心之建築面積建議為2,607 m2。 / ‧財務評估年期8年。 / ‧政府投資經費預估約3.396億元。	可行
	財務可行性		‧本計畫以OT方式辦理，在不計入權利金的條件下，股東內部報酬率為29.63%，股東淨值為7,001千元，顯示在計畫設定民間機構要求之報酬率為9%時，計畫已具民間投資之財務可行性。
	財 / 務 / 指 / 標		‧財務效益分析如下表： / 財務評估指標 國民運動中心 / 股東內部報酬率 29.63% / 計畫淨現值 7,001仟元 / 計畫回收年期 4 / 股本回收年期 4 / 加權平均資金成本率 9.00%
	財 / 務 / 規 / 劃 / 建 / 議		‧特許年期建議：依據目前之規劃內容，當計畫之特許年期為4年時，股東投資報酬率已符合民間投資者的期望（9%），且計畫也可完全自償；雖然本計畫屬OT案，考量投資人期初仍需投入裝修、設備、開辦及權利金等經費，為降低投資風險，建議本計畫特許年期訂為5年。 / ‧權利金建議：本計畫除於簽約時(營運首年)收取開發權利金外，營運權利金採固定比率與分期固定金額併行的方式，建議點交時不收取開發權利金，營運期間之定額權利金為193.3萬元，營運權利金按每年營運收入2.00%以上計收。
環 / 境 / 影 / 響 / 分 / 析	適用環評法令與否		‧由於國民運動中心建設開發規模未達「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」之規定，故本計畫開發時無需進行環境影響評估。	可行 / 未來將透過交通改善策略，減少對周邊交通之衝擊。
	開發影 / 響分析		‧本計畫興建完成後，因衍生部份停車需求，將因停車問題產生些為之環境影響；但運動及部份商業設施之引進亦將帶動地區發展、增加就業機會，整體而言，本計畫之興建對周邊環境將產生正面效益。
	對周邊交通之衝擊		‧針對未來基地營運後可能產生之交通衝擊，提出基地交通配置、規劃說明及改善對策。
可行性綜合評估			本計畫實屬可行。建議於招商前應充分與潛在投資人溝通，並廣聽投資人意見，以提高各專業經營者組成本計畫專屬經營團隊之機會與誘因。